RAPORT

 privind utilizarea fondului rutier în anul 2016
Fondul rutier a fost constituit prin legea nr. 720 din 02 februarie 1996 în scopul asigurării finanțării activităților din domeniul drumurilor, inclusiv referitoare la întreținerea și repararea drumurilor publice din Republica Moldova. Fondul rutier, din start avea o destinație specială pentru reparația și întreținerea drumurilor publice naționale și locale incluse în ”Listele drumurilor publice naționale și locale”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr 1323 din 29 decembrie 2000. Modificările ulterioare a Legii fondului rutier, au permis folosirea mijloacelor financiare ale fondului pentru necesitățile drumurilor comunale și a străzilor administrate de autoritățile publice locale, care nu au o evidență corespunzătoare și nu sunt incluse în listele menționate, aprobate de către Guvernul Republicii Moldova. 
Mijloacele fondului rutier alocate conform Legii bugetului de stat pe anul 2016 
nr. 154 din 1 iulie 2016 au fost distribuite pe capitole de cheltuieli în Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2016, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1204 din 31 octombrie 2016 și modificat prin Hotărârea Guvernului nr.1417 din 28 decembrie 2016.
Structura administrării drumurilor

Drumurile publice (naționale și locale) din Republica Moldova, începând cu aprilie 2002, se administrează de Întreprinderea de Stat “Administrația de Stat a Drumurilor”.

Conform statutului, Î.S. “Administrația de Stat a Drumurilor” este întreprindere de stat fondată de Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor în vederea gestionării, întreținerii, reparației, modernizării, dezvoltării drumurilor publice.
Rețeaua drumurilor publice
Din lungimea totală a drumurilor publice (inclusiv din stânga Nistrului) 10456 km (3687 km - drumuri naționale și 6769 km -  drumuri locale) Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" gestionează 9386 km, din care 3346 km – drumuri naționale și 6040 km - drumuri locale. 
Structura acestei rețele a drumurilor publice la situația din 01.01.2017 este prezentată în tabelul 1 și figura 1.
Tabelul 1
	Tipul îmbrăcămintei
	Total

drumuri

publice
	Naționale
	Locale

	
	
	total
	inclusiv
	

	
	
	
	magistrale
	republicane
	

	Lungimea totală, km
	9386
	3346
	820
	2526
	6040

	din care:

	Îmbrăcăminte

modernizată
	km
	5476
	2983
	799
	2184
	2493

	
	%
	58,3
	89,1
	97,4
	86,5
	41,3

	Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară
	km
	459
	117
	18
	99
	342

	
	%
	4,9
	3,5
	2,2
	3,9
	5,7

	Drumuri pietruite
	km
	2959
	246
	3
	243
	2713

	
	%
	31,5
	7,4
	0,4
	9,6
	44,9

	Drumuri din pămînt
	km
	492
	-
	-
	-
	492

	
	%
	5,3
	-
	-
	-
	8,1


[image: image2.emf]Drumuri publice

inclusiv :

 

naţionale magistrale 820km

naţionale republicane 2526km

locale 6040km

         Total : 9386km

 Tipuri de îmbrăcăminţi pe drumurile publice

naţionale

beton asfaltic 2696km

beton de ciment 287km

bituminoase uşoare 117km

pietruiri 246km

pămînt km

         Total : 3346km

locale

beton asfaltic 2451km

beton de ciment 42km

bituminoase uşoare 342km

pietruiri 2713km

pămînt 492km

         Total : 6040km

                  Reţeaua drumurilor publice administrate de ASD

                             la starea din 01 ianuarie 2017

 



modernizate

 

modernizate



81%

9%

3%

7%

0%

9%

27%

64%

40%

1%

6%

45%

8%


Figura 1

Fondul rutier – 2016
Conform Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. nr. 154 din 1 iulie 2016, cu modificările și completările ulterioare, volumul fondului rutier a fost stabilit în mărime de 1000,0 milioane lei. În conformitate cu prevederile Strategiei de transport și logistică pe anii 2013-2022, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 827 din 28 octombrie 2013, volumul fondului rutier în anul 2016 trebuia să atingă nivelul de 1650 milioane lei. Efectiv pe parcursul anului 2016 în fondul rutier s-au acumulat în total 1837,435 milioane lei.
Volumul acumulărilor pe fiecare sursă de constituire a fondului rutier este prezentat în tabelul 2.
Tabelul 2
mil. lei
	Denumirea surselor
	Volumul acumulărilor

	Din contul accizelor la benzina si motorina (80%)
	1353,498

	Din contul accizelor la produsele altele de cît  benzina si motorina (80%)
	0,0

	Încasările in fondul rutier din taxe, total
	483,936

	 - Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate in Republica Moldova
	6,501

	 - Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate in RM ale căror masa totala, sarcina masică pe osie sau a căror gabarite depășesc limitele admise
	3,474

	 - Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate in Republica Moldova
	331,852

	 - Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehicule înmatriculate in RM ale căror masa totala, sarcina masică pe osie sau a căror gabarite depășesc limitele admise
	4,763

	 - Taxa de eliberare a autorizațiilor pentru transporturi rutiere internaționale
	11,893

	 - Taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru efectuarea lucrărilor de construcție si montaj
	0,137

	 - Taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării in calitate de carburanți pentru unitățile de transport auto
	9,625

	 - Taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea publicității exterioare
	0,395

	 - Taxa pentru folosirea zonei de protecție a drumurilor din afara perimetrului localităților pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere
	0,719

	- Vinieta
	114,572

	Amenzi pentru nerespectarea regulilor transportului de calatori, deteriorarea drumurilor auto, a construcțiilor și utilajelor rutiere, a plantațiilor aferente drumurilor 
	0,0025


Repartizarea mijloacelor fondului rutier
Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2016, a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1204 din 31 octombrie 2016 și modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 1417 din 28 decembrie 2016. 
Datele generale privind valorificarea mijloacelor destinate reparației și întreținerii drumurilor publice naționale și locale în anul 2016, finanțate din Fondul Rutier pe capitole de cheltuieli sunt prezentate în tabelul 3.
Tabelul 3
mil. lei
	Nr
	Denumirea lucrărilor
	Programat

conform HGRM

1204  din  31.10.2016
	Modificat

conform HGRM

nr. 1417  din  28.12.2016
	Valori-

ficat
	%

	
	                 T o t a l
	1000,0
	1000,0
	1000,076
	100

	I
	Lucrări de întreținere și reparație a drumurilor publice
	985,327
	984,721
	984,797
	100

	1
	Întreținerea drumurilor publice
	564,203
	564,797
	564,869
	100

	2
	Reparația drumurilor și a construcțiilor inginerești (conform anexei nr.1)
	170,3
	170,3
	170,290
	100

	3
	Executarea lucrărilor de proiectare, evaluarea drumurilor și procurarea terenurilor
	20,0
	20,0
	20,014
	100

	4
	Procurarea utilajului și echipamentului pentru dotarea laboratoriului de încercări al Î.S „Administrația de Stat a Drumurilor”
	0.5
	-
	0
	

	5
	Elaborarea soluțiilor soft pentru încasarea plății vinietei
	0,7
	0
	0
	

	6
	Achitarea datoriilor pentru lucrările efectuate în anul 2015
	229,624
	229,624
	229,624
	100

	II
	Lucrări de întreținere și reparație a căilor de acces la instituțiile de menire social-culturală din intravilanul localităților
	14,673
	15,279
	15,279
	100


Repartizarea mijloacelor fondului rutier pe tipuri de lucrări, precum și nivelul de valorificare ale acestora sunt prezentate în tabelul 4.
Tabelul 4

mil. lei
	Capitole de cheltuieli
	Volumul de mijloace planificat
	Volumul de mijloace valorificat

	
	Total
	inclusiv pentru drumurile
	Total
	inclusiv pentru drumurile

	
	
	naționale
	locale
	
	naționale
	locale

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Total
	1000,0
	626,5
	358,2
	1000,076
	627,255
	372,821

	Total I
	984,7
	626,5
	358,2
	984,797
	627,255
	357,542

	1.
	Întreținerea drumurilor - total
	564,8
	349,4
	215,4
	564,869
	349,357
	215,512

	1.1  
	inclusiv:
	
	
	
	
	
	

	
	întreținerea de rutină a drumurilor  (plombarea gropilor, profilarea părții carosabile cu adaos de material, întreținerea terasamentului și sistemelor de evacuare a apelor, întreținerea lucrărilor de artă, lucrări neprevăzute: în caz de inundații, cu spălarea terasamentului și distrugerea podurilor, alunecări de teren etc);
	343,5


	193,5
	150,1
	344,524
	194,449
	150,075

	
	întreținerea periodică și reparații curente – total 
	90,5
	51,3
	39,2
	90,541
	51,332
	39,209

	
	Inclusiv:
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.1) drumuri pietruite
	16,3
	1,8
	14,5
	16,278
	1,808
	14,470

	
	1.2.2) drumuri asfaltate (egalizări și înlocuirea straturilor)
	74,3
	49,5
	24,7
	74,263
	49,524
	24,739

	
	Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere (marcaj rutier, parapet metalic, înlocuirea și reparația indicatoarelor de circulație);


	53,1
	46,1
	6,9
	52,158
	45,039
	7,119

	
	întreținerea drumurilor pe timp de iarnă (deszăpezirea, combaterea poleiului);
	53,8
	40,8
	13,1
	53,833
	40,766
	13,067

	
	crearea de spații verzi în zonele de protecție a drumurilor (plantarea arborilor și arbuștilor și întreținerea lor);
	0,16
	0,13
	0,03
	0,159
	0,130
	0,29

	
	evidența tehnică a drumurilor și implementarea sistemului de optimizare a lucrărilor de reparație și întreținere a lor;
	1,7
	1,7
	0,000
	1,175
	1,175
	0,000

	
	elaborarea documentelor normative, dezvoltarea bazei informaționale și colaborarea internațională;
	1,9
	1,9
	0,000
	1,939
	1,939
	0,000

	
	administrarea drumurilor publice;
	20,0
	14,0
	6,0
	20,0
	13,987
	6,013

	2.
	Reparația drumurilor și a construcțiilor inginerești (conform anexei nr.1)
	170,3
	141,2
	29,1
	170,290
	141,158
	29,132

	3.
	Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor și procurare a terenurilor
	20,0
	14,0
	6,0
	20,014
	14,810
	5,204

	4.
	Achitarea datoriilor pentru lucrările efectuate în anul 2015
	229,6
	121,9
	107,7
	229,624
	121,930
	107,694

	II.
	Achitarea lucrărilor de întreținere și reparație a căilor de acces la instituțiile de menire social-culturală din intravilanul localităților executate în anii 2014-2015, finalizate în anul 2016 (conform anexei nr.2)
	15,3
	0,0
	0,0
	15,297
	0,000
	15,297


Activitatea de întreținere și reparație a drumurilor finanțată din fondul rutier
În anul 2016 din contul mijloacelor fondului rutier, au fost efectuate lucrări de construcție și de modificare a tipului îmbrăcămintei rutiere. 
Lungimea rețelei drumurilor naționale, comparativ cu anul 2015, s-a majorat cu 7,509 km ca rezultat al construcției drumului de ocolire a orașului Căușeni, componenta drumului R30 Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina. 
La drumul național R42 Ungheni – Măcărești – Bărboieni, pe o lungime de 2,477 km, pe pietruire a fost aplicată îmbrăcămintea din beton asfaltic. 

Lungimea rețelei drumurilor locale, comparativ cu anul 2015, s-a majorat cu 5,341 km ca rezultat al construcției drumului de ocolire a com. Gangura, raionul Căușeni (0,526 km) și construcției drumului Baccealia – Florica, raionul Căușeni (4,815 km).

Pe o lungime de 14,84 km a rețelei drumurilor publice locale au fost efectuate lucrări de modificare a tipului îmbrăcăminții rutiere, după cum urmează: 

- L556 Drum de acces spre s. Ciuciuleni, raionul Hîncești, pe sectorul km 0-1,5 cu lungimea de 1,5 km, pe pietruire s-a aplicat îmbrăcămintea din beton asfaltic; 

- L427 R25 - acces spre s. Ciorești, raionul Nisporeni, pe sectorul cu lungimea de 1,9 km, pe pietruire s-a aplicat îmbrăcămintea din beton asfaltic; 

- L394 Bărboieni – Bălăurești, raionul Nisporeni, pe sectorul km 0-4,2 cu lungimea de 4,2 km pe îmbrăcămintea bituminoasă ușoară s-a aplicat îmbrăcămintea rutieră din beton asfaltic; 

- L379 Sculeni – Buciumeni – Cioropcani, raionul Ungheni, pe sectorul km 0-2,6 cu lungimea de 2,6 km, pe pietruire s-a aplicat îmbrăcămintea din beton asfaltic; 

- L379.1 Drum de acces spre s. Floreni, raionul Ungheni, pe sectorul km 0-0,5 cu lungimea de 0,5 km pe pietruire s-a aplicat îmbrăcămintea din beton asfaltic; 

-L474 Bulboaca – Chirca – Merenii Noi – Floreni, raionul Anenii Noi, pe sectorul km 4,6-8,7, pe o lungime de 2,450 km de drumul  de pămînt a fost pietruit;
- L313 M2 – drum de acces spre s. Miclești, raionul Criuleni, pe sectorul cu lungimea de 1,690 km pe pietruire s-a aplicat îmbrăcămintea din beton asfaltic.
Întreținerea curentă a fost orientată spre conservarea stării tehnice a drumurilor, cu asigurarea circulației continue a mijloacelor de transport rutier.

În cadrul întreținerii curente au fost efectuate următoarele tipuri de lucrări: 

· întreținerea zonei drumului prin curățirea de noroi adus de vehicule de pe drumurile laterale și de materialele aduse de viituri; cosirea vegetației ierboase in zona drumului (acostamente, șanțuri, taluzuri, banda mediana), tăierea buruienilor, a lăstărișului, a drajonilor si mărăcinilor, curățarea plantației de ramuri uscate pe toată lungime pe măsura necesității;
·  profilarea acostamentelor pe o lungime de 25406,06 km;
· restabilirea sistemului de evacuare a apelor pluviale pe o lungime  de 473 km, reparația a 11 poduri cu costul lucrărilor de 9 443 mii lei;
· întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere și de informare prin îndreptarea, spălarea și revopsirea indicatoarelor de circulație, a stâlpilor și a altor mijloace de dirijare a circulației, recondiționarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru si a sectoarelor cu pericole, a portalurilor podețelor;
· întreținerea îmbrăcăminților rutiere bituminoase cu: plombarea gropilor (504,30 mii m2), colmatarea fisurilor și crăpăturilor, așternerea de nisip sau criblură pe suprafețe cu bitum in exces sau șlefuite, eliminarea fenomenelor de pompaj;
· întreținerea drumurilor pietruite (reparația drumurilor pietruite: fără adaos de material pietros - 304,41 mii m2, cu adaos de material pietros - 217,74 mii m2; profilarea drumurilor pietruite – 14450,81 km).

· straturi de egalizare (aplicarea straturilor de egalizare, îmbrăcăminte din beton asfaltic cu agregate mărunte și mășcate manual si mecanic) – 199,33 mii m2.

Totodată în cadrul întreținerii periodice, ținând cont de mijloacele financiare disponibile, politica tehnică a Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" a fost îndreptată spre adaptarea  patrimoniului rutier de stat, la condițiile cerute de evoluția traficului și de acțiunea ce o pot avea factorii atmosferici, prin executarea la momentul optim a lucrărilor de tip ușor: tratamente bituminoase, straturi de ranforsare din beton asfaltic, straturi suplimentare din piatră spartă, scarificarea pietruirii cu profilarea ulterioară și adaos de material pietros.
Volumul fizic realizat la lucrările menționate este prezentat în tabelul 5.
Tabelul 5

	Nr.

d/o
	Tipul lucrărilor
	U.m.
	Executat în anul 2016

	
	
	
	Total
	Inclusiv:

	
	
	
	
	Drumuri naționale
	Drumuri locale

	
	Total general, inclusiv:
	km
	245,79
	123,27
	122,52

	1.
	Aplicarea straturilor de egalizare
	km
	52,59
	29,94
	22,65

	2.
	Aplicarea straturilor noi din beton asfaltic
	km
	45,28
	24,28
	21

	3.
	Restabilirea drumurilor pietruite
	km
	28,82
	1,5
	27,32

	4.
	Profilare drumurilor pietruite cu adaos de material pietros
	km
	37,6
	2,15
	35,45

	5.
	Tratament bituminos
	km
	70
	53,9
	16,1

	6.
	Construcție a trotuarului
	km
	11,5
	11,5
	-

	7.
	Reparația poduri
	buc.
	2
	2
	-


Total pentru lucrările de întreținere și reparație a îmbrăcăminților din beton asfaltic au fost utilizate mixturi asfaltice în volum de 139,187 mii tone, inclusiv la drumurile naționale – 90,670 mii tone și la drumurile locale – 48,517 mii tone.
Asigurarea securității circulației rutiere
Dintre toate tipurile de transport, cel rutier este cel mai periculos, producând cele mai multe pierderi, atât în costuri umane cît și materiale. Din aceste considerente în anul de raportare măsurile de asigurare a securității circulației rutiere au avut o prioritate meritată. 

Întru realizarea prevederilor Programului național privind securitatea circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1214 din 27 decembrie 2010, în programele anuale de reparație și întreținere a drumurilor sunt stabilite cheltuieli ce țin nemijlocit de asigurarea siguranței circulației rutiere. Astfel în Programul pentru anul 2016 această sumă a constituit 53,1 milioane lei. 
Din contul acestor mijloace în vederea îmbunătățirii orientării participanților la trafic și informării lor despre condițiile de circulație pe drumurile publice au fost instalate 5181 indicatoare rutiere noi, inclusiv:

pe drumurile naționale ……………... 3381 buc.

pe drumurile locale ………………… 1800 buc.

Pentru îmbunătățirea orientării participanților la trafic și sporirea siguranței circulației rutiere au fost instalați 9164 stîlpi de ghidare cu dispozitive reflectorizante, inclusiv:

pe drumurile naționale ………………7025 buc.

pe drumurile locale ………………….2139 buc.

Pentru o siguranța mai sporită, reducerea gravității accidentelor, evitarea derapării mijloacelor de transport de pe carosabil, direcționarea traficului rutier în anul 2016 au fost instalate 15,5 km de parapet metalic în sumă de 13,9 mil. lei. 
De asemenea au fost aplicate marcaje longitudinale pe o lungime de 1390,29 km. l. în sumă de 18007,138 mii lei, inclusiv:

pe drumurile naționale …………….1374,89 km; 

pe drumurile locale…………………… 15,4 km. 

Totodată în anul 2016 au fost aplicate 1262 marcaje transversale „Trecere pentru pietoni” cu o suprafață  de  16286,9 m2  în sumă de 1384,39 mii lei, și instalate indicatoare rutiere de tip standard 5.50.3; 5.50.4; 1.20 “trecere pentru pietoni”; 1.21 “Copii”.

Elaborarea documentației de proiect și deviz
Pentru asigurarea obiectelor Programului lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice pe anul 2016 cu documentație de proiect și deviz au fost valorificate 20,0 milioane lei, inclusiv evaluarea drumurilor și procurarea terenurilor în suma de 
7,401 milioane lei.

A fost elaborată documentația de proiect și deviz pentru 30 obiecte de reparație. 

Supravegherea tehnică a lucrărilor
Ca deținătoare a titlului de beneficiar Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  trebuie să asigure un nivel optim de întreținere a rețelei de drumuri publice corespunzător volumului mijloacelor financiare disponibile. Să asigure o repartizare justificată și cu o eficiență maximă a volumului de mijloace financiare disponibile. Cele menționate nu pot fi realizate fără o supraveghere și cunoaștere profundă, profesionistă, a situației curente a drumurilor. Întru realizarea acestei funcții în cadrul întreprinderii activează serviciul supraveghere tehnică a lucrărilor în care activează 22 de persoane. 

Conform practici internaționale confirmate în Raportul de evaluare a capacității instituționale, întocmit de către compania internațională „Roughton internațional” ( în cadrul proiectului „Serviciile de consultanță în vederea susținerii reformei sistemului de întreținere a drumurilor în Republica Moldova”) numărul personalului tehnic de circa 220 persoane (membru/inginer tehnic cu aproximativ 40-45 km de drumuri pe persoană, care se ocupă numai de întreținerea drumurilor, inclusiv gestionarea activelor, supravegherea şi controlul calității) va fi adecvat pentru nivelul actual de rețea rutieră publică aflată în gestiunea Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.

Lucrările de reparație și întreținere a drumurilor sunt recepționate și admise pentru achitare numai după avizul  responsabilului tehnic atestat.
Pentru testarea tehnică instrumentală a lucrărilor și a materialelor de construcție Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” dispune de laborator de încercări acreditat în Sistemul Național de Acreditare al Republicii Moldova, dotat cu utilaj necesar pentru executarea complexului deplin a lucrărilor de încercări. 

În anul 2016 au fost prelevate 344 probe de materiale rutiere. De asemenea au fost proiectate 8 compoziții de mixturi asfaltice.   
Calitate și eficacitate
Datorită rezultatelor activității în domeniul întreținerii și reparației drumurilor; precum și folosirii eficiente a mijloacelor fondului rutier în anul 2016 costul activelor statului – drumurilor publice (capitalizarea), s-a majorat cu 490 274 943 lei.
 Paralel cu capitalizarea mijloacelor fixe în urma realizării lucrărilor de reparație curentă și întreținere periodică s-a prelungit durata de serviciu a drumurilor de la unu la trei ani, în dependență de tipul lucrărilor efectuate.
O caracteristică funcțională a drumurilor este planeitatea suprafeței de rulare exprimată prin indicele internațional IRI, m/km. Planeitatea suprafeței de rulare influențează direct majorarea sau reducerea cheltuielilor operaționale de transportare a mărfurilor și pasagerilor, precum și confortul circulației rutiere. Totodată, în condițiile actuale de degradare structurală avansată a drumurilor (mai mult de 70% din lungimea drumurilor au o durată de exploatare care depășește orice limite) acest indice nu poate fi considerat ca indice veridic al stării tehnice. Totodată acest indice este folosit la aprecierea eficacității utilizării mijloacelor fondului rutier.
Situația comparativă a rezultatelor măsurărilor instrumentale a indicelui mediu internațional al planeității IRI pe drumurile naționale, efectuate în anul 2015 și 2016 este prezentată în figura 2. 
Analiza rezultatelor demonstrează că în anul 2016 a crescut numai lungimea drumurilor în stare foarte bună, ca rezultat al lucrărilor de reabilitare efectuate în anii precedenți.  Totodată s-a redus starea suprafeței de rulare a drumurilor bune și mediocre și respectiv, a crescut lungimea drumurilor în stare rea și foarte rea (conform IRI). Reducerea volumului  fizic al lucrărilor de întreținere și reparație, ca urmare a reducerii, începînd cu anul 2014, a mijloacelor financiare alocate din fondul rutier pentru aceste lucrări reprezintă o explicație a situației descrise.

Desigur rezultatele utilizării fondului rutier ar fi fost cu mult mai bune în condițiile alocării în fond a mijloacelor în volumul prevăzut în Strategia de transport și logistică pe anii 2013-2022.
Volumul acumulărilor în fondul rutier, volumul valoric al lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor naționale (ținând cont de inflație – creșterea indicelui prețurilor în construcție, corespunzător devalorizării monetei naționale) sunt prezentate în tabelul 6.

Tabelul 6

	Nr. crt.
	Acumulări și cheltuieli ale fondului rutier 
	Valuta,
milioane
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	1.
	Total acumulări în fondul rutier
	MDL
	241,36
	605,12
	780,73
	935,82
	1219,21
	1321,92
	1542,56
	1837,43

	
	
	dol. SUA
	21,73
	48,92
	66,51
	77,27
	96,86
	94,18
	81,97
	92,22

	2.
	Total alocat întreținere și reparație drumuri 
	MDL
	207,27
	577,20
	787,89
	1033,3
	1164,50
	987,37
	911,24
	984,79

	
	
	dol. SUA
	18,66
	46,66
	67,12
	85,32
	92,51
	70,35
	48,42
	49,43

	3.
	Realizat lucrări de întreținere și reparație drumuri
	MDL
	208,91
	577,20
	787,89
	1033,3
	1164,50
	987,37
	1140,86*
	755,17**

	
	
	dol. SUA
	18,80
	46,66
	67,12
	85,32
	92,51
	70,35
	60,62
	37,90

	4.
	Realizat lucrări de întreținere și reparație drumuri naționale
	MDL
	119,32
	314,35
	493,43
	630,97
	743,72
	622,76
	514,12
	490,52

	
	
	dol. SUA
	10,74
	25,41
	42,04
	52,10
	59,08
	44,37
	27,32
	24,62


*  În anul 2015 programul a fost modificat cu reducerea alocațiilor în luna decembrie 2015. Volumul realizat corespunde planului inițial aprobat;
** În anul 2016 au fost achitate datoriile pentru anul 2015.

[image: image1.png]Evolutia stirii drumurilor pe parcursul anuilor 2015 - 2016
Lungimea totald a drumurilor masurate constitue 3139km
40

35

30

25

20

15

10

Primavara 2015 Priméavara 2016

O Excelentd (IRI <2) EBuni (IR12-4) OMediocra (IRI 4 - 6)
ERea (IRI 6 - 8) B Foarte rea (IRI >8)





Figura 2. Evoluția  stării rețelei de drumuri naționale
� EMBED Excel.Sheet.8 ���








PAGE  
10

[image: image3.emf]Drumuri publice

inclusiv :

 

naţionale magistrale 820km

naţionale republicane 2526km

locale 6040km

         Total : 9386km

 Tipuri de îmbrăcăminţi pe drumurile publice

naţionale

beton asfaltic 2696km

beton de ciment 287km

bituminoase uşoare 117km

pietruiri 246km

pămînt km

         Total : 3346km

locale

beton asfaltic 2451km

beton de ciment 42km

bituminoase uşoare 342km

pietruiri 2713km

pămînt 492km

         Total : 6040km

                  Reţeaua drumurilor publice administrate de ASD

                             la starea din 01 ianuarie 2017

 



modernizate

 

modernizate



81%

9%

3%

7%

0%

9%

27%

64%

40%

1%

6%

45%

8%

_1556969908.xls
Anexa 1

		

		Reţeaua drumurilor publice administrate de ASD

		la starea din 01 ianuarie 2017

								Drumuri publice

								inclusiv :

								naţionale magistrale		820		km

								naţionale republicane		2526		km

								locale		6040		km

								Total :		9386		km

								Tipuri de îmbrăcăminţi pe drumurile publice

								naţionale

		modernizate						beton asfaltic		2696		km

								beton de ciment		287		km

								bituminoase uşoare		117		km

								pietruiri		246		km

								pămînt				km

								Total :		3346		km

								locale

		modernizate						beton asfaltic		2451		km

								beton de ciment		42		km

								bituminoase uşoare		342		km

								pietruiri		2713		km

								pămînt		492		km

								Total :		6040		km



&Ranexa 1



Anexa 1

		





		





		






