- Raport  privind executarea contractelor în cadrul Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”, în trimestrul I-II 2018

| Nr. d/o | Licitaţia publică, Anunţ publicitar | Obiectul achiziţiei | Operatorul economic adjudecat | Nr/data contractului Înregistrat AAP( data) | Suma contractului ( lei ) | Reclamații înaintate | Sancțiuni aplicate | Stadia de execuție la 10.07.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 17/00170 din 14.02.2017 | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70 | S.R.L. ”Neledimpex” | 11-18/105 din 09.03.2017 | 5 509 565,71+ 407 550= 5 917 115,71 (Contract 11-18/209 din 14.06.2017) 1 232 107,45 (AA2 din 16.07.2018) |  |  | Finalizat 1 232 107,45 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 7 din 24.01.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 16/03753 din 09.01.2017 | Servicii de proiectare pentru reparația podului, amplasat pe drumul L81 R7 – Palanca – Cotova – Dărcăuţi | S.R.L.„Universcons„ | 11-19/36 din 20.01.2017 | 216 479,00 |  | 10 823,95 | Contract reziliat |
|  | BAP nr. 98 din 20.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 17/01156 din 05.05.2017 | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66-Văsieni-Bahu-R21, km 5,4-8,9 inclusiv drum de acces spre biserică 500 m.l. | S.R.L. ”Neledimpex” | 11-18/196 din 30.05.2017 | 12 625 092,00- 10 946 296,80= 1 678 795,20 (AA1 din 16.07.2018) |  |  | Finalizat 1 678 785,20 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 30 din 14.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 17/01155 din 05.05.2017 | Lucrări de amenajare a locului de staționare a transportului auto pe drumul R6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 47 | S.R.L. ”Neledimpex” | 11-18/194 din 25.05.2017 | 3 267 394,80 |  |  | 1 524 262,80 Rețineri în executare din cauza condițiilor neprevăzute |
|  | BAP nr. 30 din 14.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 17/01556 din 15.06.2017 | Lucrări de reparație și aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 0-25,7 | S.C. ”Neledimpex” S.R.L. | 11-18/285 din 15.06.2017 | 11 392 395,19 -4 057 889,26 (AA1 din 04.07.2018) 7 334 505,93 |  |  | Finalizat 7 334 505,93 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 41 din 23.05.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 17/00170 din 14.02.2017 | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70 | S.R.L. ”Neledimpex” | 11-18/105 din 09.03.2017 | 5 509 565,71+ 407 550= 5 917 115,71 (Contract 11-18/209 din 14.06.2017) 1 232 107,45 (AA2 din 16.07.2018) |  |  | Finalizat 1 232 107,45 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 52 din 30.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 17/02212 din 25.07.2017 | Serviciii de proiectare pentru reparația nodului rutier, amplasat pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133+710. | BCP ”Injproiect” SRL | 11-19/283 din 03.08.2017 | 1 063 812,00 |  |  | Finalizat 1 063 812,00 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 53 din 04.07.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 17/02622 din 22.08.2017 | Lucrări de reparație și aplicare a tratamentului bituminos pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 0-71 | S.R.L.„Dromas-Cons„ | 11-18/318 din 30.08.2017 | 13 234 591,98 |  |  | 1 873 849,81 |
|  | BAP nr. 61 din 01.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 17/03237 din 06.10.2017 | Echipament și utilaj de laborator | S.R.L. ”Proredox Group” | 11-18/384 din 02.11.2017 | 66 960,00 |  |  | În progres lent |
|  | BAP nr. 74 din 15.09.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 17/03498 din 18.10.2017 | Servicii de elaborare a normativului pentru executarea straturilor de fundație și a îmbrăcăminților rutiere din beton vibtocilindrat | S.A. ”Intexnauca” | 11-19/377 din 30.10.2017 | 262 800,00 |  |  | Finalizat 262 800,00 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 79 din 03.10.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 17/03556 din 30.10.2017 | Lucrări de remediere a degradărilor depistate la elementele portante ale podului pe drumul M1 Frontiera cu Romînia-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 81+800 | S.R.L. ”Irinda Prim” | 11-18/405 din 13.11.2017 | 2 981 252,65 |  |  | 1 809 491,02 |
|  | BAP nr. 80 din 06.10.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 17/00170 din 14.02.2017 | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70 | S.R.L. ”Neledimpex” | 11-18/105 din 09.03.2017 | 5 509 565,71+ 407 550= 5 917 115,71 (Contract 11-18/209 din 14.06.2017) 1 232 107,45 (AA2 din 16.07.2018) |  |  | Finalizat 1 232 107,45 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 90 din 10.11.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BAP nr. 93 din 21.11.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 17/04297 din 15.12.2017 | Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului „Reabilitarea drumului M21 Chișinău – Dubăsari – Poltava (Ucraina), km 5+400 – km 6+400” la compartimentele: apeduct și canalizare, alimentarea cu gaze, canalul pentru comunicații. | S.R.L. ”Universinj” | 11-19-484 din 27.12.2017 | 273 291,00 |  |  | Finalizat 273 291,00 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 94 din 24.11.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 17/04292 din 15.12.2017 | Servicii de proiectare pentru reparația drumului R31 R30 – Tudora – Palanca –frontiera cu Ucraina, km 0,00 – 15,1 | S.R.L. ”Universcons” | 11-19/483 din 27.12.2017 | 1 606 287,00 |  |  | Finalizat 1606 287,00 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 94 din 24.11.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 17/04449 din 19.12.2017 | Servicii de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi – Căușeni - Ștefan Vodă - frontieră cu Ucraina, km 82,16 - 100,88. | S.A. ”Intexnauca” | 11-19/489 din 28.12.2017 | 1 210 000,00 |  |  | Finalizat 1 210 000,00 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 95 din 24.11.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17/04507 din 22.12.2017 | Servicii de proiectare pentru asigurarea stabilităţii terasamentelor, reabilitarea îmbrăcămintei rutiere pe drumul M5 frontieră cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – Frontieră cu Ucraina, km 182,0 – 182,4 stânga. | S.A. ”Intexnauca” | 11-19/27 din 11.01.2018 | 569 882,40 |  |  | Finalizat 569 882,4 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 96 din 01.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 17/04560 din 27.12.2017 | Servicii de expertizare tehnică a podurilor și pasajelor rutiere amplasate pe drumul auto R29 Comrat – Ceadâr – Lunga – frontieră cu Ucraina (km 0-35.684). | S.R.L. ”Universinj” | 11-19/26 din 11.01.2018 | 492 600,00 |  |  | Finalizat 492 600,00 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 97 din 05.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17/00170 din 14.02.2017 | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70 | S.R.L. ”Neledimpex” | 11-18/105 din 09.03.2017 | 5 509 565,71+ 407 550= 5 917 115,71 (Contract 11-18/209 din 14.06.2017) 1 232 107,45 (AA2 din 16.07.2018) |  |  | Finalizat 1 232 107,45 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 98 din 08.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 17/04827 din 15.012017 | Servicii de proiectare pentru actualizarea studiului de fezabilitate și compartimentelor proiectului-Specificații tehnice,Devize (Bill of Quantities) pentru reabilitarea drumului în M5 fr. cu Ucraina–Criva–Bălţi–Chişinău–Tiraspol–Ucraina,km 0,00– 133 | S.R.L. ”Universinj” | 11-19/40 din 24.01.2018 | 445 356.00 |  |  | Finalizat 445 356,00 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 101 din 19.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 17/04828 din 15.01.2017 | Servicii de proiectare pentru actualizarea studiului de fezabilitate și compartimentelor proiectului specificații tehnice,devize (Bill of Quantities) pentru reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leuşeni-Chişinău-Dubăsari-Ucraina km 96-105 | S.R.L. ”Universcons” | 11-19/64 din 21.02.2018 | 144 374,00 |  |  | În execuție |
|  | BAP nr. 101 din 19.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 17/04829 din 15.01.2017 | Servicii de proiectare pentru actualizarea studiului de fezabilitate și compartimentelor proiectului specificații tehnice, devize (Bill of Quantities) pentru reabilitarea drumului R13 Bălţi – Florești – R14, km 0,00 – km 39,83 | S.R.L. ”Universinj” | 11-19/41 din 24.01.2018 | 110 514,00 |  |  | Finalizat 110 514,00 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 101 din 19.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 18/00963 din 17.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Briceni | S.A. ”Drumuri-Briceni” | 11-18/163 din 27.04.2018 | 31 821 516,29 |  |  | 6 575 349,90 |
|  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 18/00966 din 17.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Drochia | S.A. ”Drumuri Rîșcani” | 11-18/171 din 02.05.2018 | 46 247 174,41 |  |  | 5 825 305,70 |
|  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 17/00170 din 14.02.2017 | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70 | S.R.L. ”Neledimpex” | 11-18/105 din 09.03.2017 | 5 509 565,71+ 407 550= 5 917 115,71 (Contract 11-18/209 din 14.06.2017) 1 232 107,45 (AA2 din 16.07.2018) |  |  | Finalizat 1 232 107,45 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 18/00964 din 17.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Basarabeasca | S.A. ”Drumuri-Cimișlia” | 11-18/164 din 27.04.2018 | 9 215 086,81 |  |  | 3 755 059,88 |
|  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 18/00967 din 18.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Edineț | S.C. ”Nouconst” SRL | 11-18/162 din 27.04.2018 | 39 925 057,91 |  |  | 14 133 921,60 |
|  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 18/00968 din 18.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Glodeni | S.C. ”Nouconst” SRL | 11-18/173 din 02.05.2018 | 38 894 449,82 |  |  | 2 846 161,20 |
|  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 18/00970 din 18.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Strășeni | S.A. ”Drumuri-Strășeni” | 11-18/170 din 02.05.2018 | 32 551 559,84 |  |  | 1 947 404,11 |
|  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 18/00971 din 18.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Rîșcani | S.A. ”Drumuri Rîșcani” | 11-18/172 din 02.05.2018 | 47 172 183,80 |  |  | 3 803 504,17 |
|  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 18/00998 din 19.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Dubăsari | S.A. ”Drumuri Criuleni” | 11-18/167 din 02.05.2018 | 26 980 076,89 |  |  | 5 134 932,84 |
|  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 31 | 17/00170 din 14.02.2017 | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70 | S.R.L. ”Neledimpex” | 11-18/105 din 09.03.2017 | 5 509 565,71+ 407 550= 5 917 115,71 (Contract 11-18/209 din 14.06.2017) 1 232 107,45 (AA2 din 16.07.2018) |  |  | Finalizat 1 232 107,45 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 18/01000 din 20.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul UTA Găgăuzia | S.A. ”Drumuri-Comrat” | 11-18/179 din 03.05.2018 | 37 031 299,71 |  |  | În execuție |
|  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 18/01051 din 20.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Sîngerei | S.A. ”Drumuri-Bălți” | 11-18/168 din 02.05.2018 | 44 565 174,09 |  |  | 9 811 762,80 |
|  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 18/01164 din 20.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Leova | S.C. ”Irinda Prim” SRL | 11-18/177 din 03.05.2018 | 34 913 896,82 |  |  | 2 082 576,11 |
|  | BAP nr. 24 din 27.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 18/01165 din 21.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cimișlia | S.C. ”Irinda Prim” SRL | 11-18/178 din 03.05.2018 | 50 256 688,40 |  |  | 38 598 225,63 |
|  | BAP nr. 24 din 27.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 18/01167 din 21.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Taraclia | S.A. ”Drumuri-Cahul” | 11-18/180 din 03.05.2018 | 25 316 640,81 |  |  | 3 810 991,24 |
|  | BAP nr. 24 din 27.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 18/01168 din 21.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Ialoveni | S.A. ”Drumuri Ialoveni” | 11-18/181 din 03.05.2018 | 42 960 930,00 |  |  | 1 598 351,24 |
|  | BAP nr. 24 din 27.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 17/00170 din 14.02.2017 | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70 | S.R.L. ”Neledimpex” | 11-18/105 din 09.03.2017 | 5 509 565,71+ 407 550= 5 917 115,71 (Contract 11-18/209 din 14.06.2017) 1 232 107,45 (AA2 din 16.07.2018) |  |  | Finalizat 1 232 107,45 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 24 din 27.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 18/01286 din 24.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soroca | S.A. ”Drumuri-Soroca” | 11-18/182 din 03.05.2018 | 58 321 608,77 |  |  | 6 297 752,00 |
|  | BAP nr. 25 din 30.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 18/01287 din 24.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Orhei | S.R.L. ”GENESIS Internațional” | 11-18/193 din 04.05.2018 | 73 797 597,89 |  |  | 34 018 790,14 |
|  | BAP nr. 25 din 30.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 18/01290 din 24.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Călărași | S.A. ”Drumuri-Strășeni” | 11-18/189 din 04.05.2018 | 44 794 674,10 |  |  | 1 002 984,28 |
|  | BAP nr. 25 din 30.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 18/01305 din 26.04.2018 | Servicii de expertizare tehnică a podului amplasat teritorial pe drumul auto M5 Frontieră cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontieră cu Ucraina (km 320.600). | S.R.L. „Universinj” | 11-19/195 din 08.05.2018 | 341 316,62 |  |  | În execuție |
|  | BAP nr. 25 din 30.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 18/01307 din 25.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Criunleni | S.A. ”Drumuri- Criunleni” | 11-18/190 din 04.05.2018 | 46 733 801,09 |  |  | 8 991 279,16 |
|  | BAP nr. 26 din 03.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 18/01308 din 25.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Nisporeni | S.R.L. . ”Dromas-Cons” | 11-18/194 din 04.05.2018 | 70 909 088,38 |  |  | 31 493 328,64 |
|  | BAP nr. 26 din 03.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 17/00170 din 14.02.2017 | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70 | S.R.L. ”Neledimpex” | 11-18/105 din 09.03.2017 | 5 509 565,71+ 407 550= 5 917 115,71 (Contract 11-18/209 din 14.06.2017) 1 232 107,45 (AA2 din 16.07.2018) |  |  | Finalizat 1 232 107,45 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 26 din 03.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 18/01310 din 26.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cantemir | S.C. ”Irinda Prim” SRL | 11-18/192 din 04.05.2018 | 46 539 848,09 |  |  | 13 183 741,08 |
|  | BAP nr. 26 din 03.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 18/01312 din 26.04.2018 | Lucrări de reparație curentă a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G98 R25 - Lozova - Stolniceni – Hincesti, km 31-40.9 | S.C. ”Irinda Prim” SRL | 11-18/199 din 11.05.2018 | 12 913 740,74 -14 017,54 (AA1 din 20.06.2018) 12 899 723,2 |  |  | Finalizat 12 899 723,17 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 26 din 03.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 18/01693 din 15.05.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Fălești | S.A. ”Drumuri-Bălți” | 11-18/214 din 24.05.2018 | 41 049 549,24 |  |  | În execuție |
|  | BAP nr. 33 din 27.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 18/01692 din 15.05.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Căușeni | S.C. ”Nouconst” SRL | 11-18/206 din 18.05.2018 | 55 136 006,12 |  |  | 16 000 483,20 |
|  | BAP nr. 33 din 27.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 18/01694 din 15.05.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Anenii Noi | S.R.L. ”Rutador” | 11-18/201 din 17.05.2018 | 81 255 799,76 |  |  | 6 519 391,17 |
|  | BAP nr. 33 din 27.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 18/01704 din 16.05.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Hîncești | Î.M. ”Badprim” SRL | 11-18/205 din 18.05.2018 | 80 494 162,75 |  |  | 11 163 591,29 |
|  | BAP nr. 33 din 27.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 17/00170 din 14.02.2017 | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70 | S.R.L. ”Neledimpex” | 11-18/105 din 09.03.2017 | 5 509 565,71+ 407 550= 5 917 115,71 (Contract 11-18/209 din 14.06.2017) 1 232 107,45 (AA2 din 16.07.2018) |  |  | Finalizat 1 232 107,45 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 33 din 27.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 18/01763 din 18.05.2018 | Lucrări de reparație curentă a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R2 Chișinău – Bender – Tiraspol – M5, km 30,2-32,8 | S.R.L. . ”Dromas-Cons” | 11-18/226 din 29.05.2018 | 4 732 993,14 |  |  | În execuție |
|  | BAP nr. 34 din 02.05.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 18/01769 din 18.05.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Florești | S.R.L. ”Dromas-Cons” | 11-18/210 din 22.05.2018 | 67 440 405,60 |  |  | 10 897 999,60 |
|  | BAP nr. 34 din 02.05.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 18/01917 din 31.05.2018 | Lucrări de amenajare a rigolelor pe drumul R26 Bender-Căușeni- Cimișlia, km 66+750-67+120; km 70+100-70+210 | S.C. ”Neledimpex” S.R.L. | 11-18/285 din 113.06.2018 | 614 213,51 |  |  | În execuție |
|  | BAP nr. 38 din 15.05.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 18/02072 din 04.06.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Șoldănești | S.A. ”Drumuri-Soroca” | 11-18/286 din 13.06.2018 | 45 974 534,75 |  |  | În execuție |
|  | BAP nr. 39 din 18.05.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 18/02235 din 12.06.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în municipiul Bălți | S.A.”Drumuri Bălți” | 11-18/290 din 15.06.2018 | 6 582 865,99 |  |  | În execuție |
|  | BAP nr. 41 din 25.05.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 18/02284 din 14.06.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Telenești | S.A. ”Lusmecon” | 11-18/299 din 27.06.2018 | 59 699 044,74 |  |  | În execuție |
|  | BAP nr. 42 din 29.05.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 59 | 17/00170 din 14.02.2017 | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor pe drumul M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6,70 | S.R.L. ”Neledimpex” | 11-18/105 din 09.03.2017 | 5 509 565,71+ 407 550= 5 917 115,71 (Contract 11-18/209 din 14.06.2017) 1 232 107,45 (AA2 din 16.07.2018) |  |  | Finalizat 1 232 107,45 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 45 din 08.06.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Contracte de achiziții publice atribuite prin procedura de negociere fără publicare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 16/02048 din 23.08.2016 | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R18 Florești-Nicolaevca-Sîngerei, km 6-10 | S.R.L.„Nouconst„ | 11-18/24 din 11.01.2018 | 20 603,44 |  | 1 030,17 | 20 603,44 Finalizat |
| 2 | 16/02415 din 07.10.2016 | Lucrări de amenajare a stratului de egalizare din balast și transportarea pămîntului pentru executarea lucrărilor de reparație a podului pe drumul R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 29+900. | S.A. ”Magistrala” | 11-18/208 din 13.06.2017 | 1 592 461,74 |  |  | Executat 1 075 981,74 |
| 3 | 16/02415 din 07.10.2016 | Lucrări de modificare în cadrul reparației podului pe drumul R16 Bălți-Fălești-Sculeni, km 29+900. | S.A.”Magistrala” | 11-18/373 din 26.10.2017 | 820 231,50 |  |  | Executarea contractului |
| 4 | 15/00694 din 06.05.2015 | Lucrări suplimentare în cadrul lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R26 Tiraspol-Căușeni-Cimișlia, km 46 - km 93 (tronsonul km 71,5 - km 81,2). | S.R.L. ”Badprim” | 11-18/429 din 22.11.2017 | 4 739 858,21 |  |  | Finalizat 4 739 858,21 Executat fără abateri |
| 5 | 17/03556 din 30.10.2017 | Lucrări de remediere a degradărilor depistate la elementele portante ale podului pe drumul M1 Frontiera cu Romînia-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 81+800 | S.R.L. ”Irinda Prim” | 11-18/69 din 27.02.2018 | 83 187,000 |  |  | Finalizat 83 187,00 Executat fără abateri |
| 6 | 17/01155 din 05.05.2017 | Lucrări de amenajare a locului de staționare a transportului auto pe drumul R6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 47 | S.R.L. ”Neledimpex” | 11-18/67 din 23.02.2018 | 486 694,58 |  |  | Executat 278 396,40 |
| 7 | 16/02698 din 10.11.2016 | Lucrări de construcție a podurilor și pasajelor peste râul Bâc și calea ferată pe drumul M21 Chișinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina), km 5,892; km 6,0 | S.R.L.„Badprim„ | 11-18/310 din 04.07.2018 | 4 956 185,87 |  |  | Executat 3 458 582,20 |