- Raport  privind executarea contractelor în cadrul Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”, în trimestrul I-III 2018

| Nr. d/o | Licitaţia publică, Anunţ publicitar |  | Obiectul achiziţiei | Operatorul economic adjudecat | Nr/data contractulu, Înregistrat AAP( data) | Suma contractului ( lei ) | Reclamații înaintate | Sancțiuni aplicate | Stadia de execuție |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17/01155 din 05.05.2017 |  | Lucrări de amenajare a locului de staționare a transportului auto pe drumul R6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 47 | S.R.L. ”Neledimpex” | 11-18/194 din 25.05.2017 | 3 267 394,80 486 694,58 (Contract 11-18/67 din 23.02.2018 termen 25.12.2018) |  |  | 1 524 262,80 278 396,40 Rețineri în executare din cauza condițiilor neprevăzute |
|  | BAP nr. 30 din 14.04.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17/02150 din 21.07.2017 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G91 Ungheni-Bărboeni-Nemțeni-M1, km 38-47 | S.C. ”Nouconst” S.R.L. | 11-18/305 din 17.08.2017 | 63 378 462,77 |  |  | 35 876 330,12 |
|  | BAP nr. 52 din 30.06.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17/02622 din 22.08.2017 |  | Lucrări de reparație și aplicare a tratamentului bituminos pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 0-71 | S.R.L.„Dromas-Cons„ | 11-18/318 din 30.08.2017 | 13 234 591,98 -9 342 546,17 (AA1 din 24.10.2018) |  |  | Finalizat 3 892 045,81 Executat fără abateri |
|  | BAP nr. 61 din 01.08.2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17/03237 din 06.10.2017 |  | Echipament și utilaj de laborator | S.R.L. ”Proredox Group” | 11-18/384 din 02.11.2017 | 66 960,00 | Marfă neconformă | 3 348 | Contract reziliat |
|  | BAP nr. 74 din 15.09.2017 |  |  | S.R.L. S.C. ”Tecnoservice Equipment” | 11-18/385 din 02.11.2017 | 2 001 924,00 |  |  | Finalizat 2 001 924,00 Executat fără abateri |
|  |  |  |  | S.R.L. ”Lokmera” | 11-18/386 din 02.11.2017 | 7 891,20 |  |  | Finalizat 7 891,20 Executat fără abateri |
|  | 17/03556 din 30.10.2017 |  | Lucrări de remediere a degradărilor depistate la elementele portante ale podului pe drumul M1 Frontiera cu Romînia-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 81+800 | S.R.L. ”Irinda Prim” | 11-18/405 din 13.11.2017 | 2 981 252,65+ 83 187= 3 064 439 (Contract 11-18/69 din 27.02.2018) |  |  | 1 809 491,02 |
|  | BAP nr. 80 din 06.10.2017 |  |  |  |  |  | Întîrziere în execuție | 4 159,35 |  |
|  |  | 17/04672 din 11.01.2018 | Servicii de expertizare tehnică a podurilor și pasajelor rutiere amplasate pe drumul auto R6 Chișinău – Orhei – Bălți (km 128.970-136.450). | S.A . ”Intexnauca” | 11-19/42 din 24.01.2018 | 155 640,00 |  |  | Finalizat 155 640,00 Executat fără abateri |
|  |  | BAP nr. 98 din 08.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17/04827 din 15.012017 | Servicii de proiectare pentru actualizarea studiului de fezabilitate și compartimentelor proiectului-Specificații tehnice,Devize (Bill of Quantities) pentru reabilitarea drumului în M5 fr. cu Ucraina–Criva–Bălţi–Chişinău–Tiraspol–Ucraina,km 0,00– 133 | S.R.L. ”Universinj” | 11-19/40 din 24.01.2018 | 445 356.00 |  |  | Finalizat 445 356,00 Executat fără abateri |
|  |  | BAP nr. 101 din 19.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17/04828 din 15.01.2017 | Servicii de proiectare pentru actualizarea studiului de fezabilitate și compartimentelor proiectului specificații tehnice,devize (Bill of Quantities) pentru reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leuşeni-Chişinău-Dubăsari-Ucraina km 96-105 | S.R.L. ”Universcons” | 11-19/64 din 21.02.2018 | 144 374,00 |  |  | Executarea contractului |
|  |  | BAP nr. 101 din 19.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/00458 din 02.03.2018 | Produse petroliere | Î.C.S. ”LUKOIL- Moldova” | 03-12/80 din 13.03.2018 | 1 798 369,00 |  |  | Executarea contractului |
|  |  | BAP nr. 12 din 09.02.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/00730 din 16.03.2018 | Servicii de expertizare tehnică a podurilor amplasate pe drumurile auto: M1, Km 108,970; G54 R16, Km 0,440; G102 R34, Km 18,450. | BCP ”Injproiect” SRL | 11-19/88 din 26.03.2018 | 311 550,00 |  |  | Finalizat 311 550,00 Executat fără abateri |
|  |  | BAP nr. 16 din 23.02.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/00786 din 20.03.2018 | Servicii de audit financiar al declaraţiilor financiare ale Proiectului (Proiectul de Susţinere al Programului din Sectorul Drumurilor şi a Administraţiei de Stat a Drumurilor pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2017. | S.R.L. ”Moore Stephens KSC” | 03-12/105 din 30.03.2018 | 277 950,00 |  |  | Executarea contractului |
|  |  | BAP nr. 17 din 27.02.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01058 din 03.04.2018 | Servicii de audit a situaţiilor financiare pentru anul 2017 | Î.M.S.A. ”Grant Thornton Audit” S.R.L. | 03-12/204 din 17.05.2018 | 91 020,00 |  |  | Finalizat 91 020,00 Executat fără abateri |
|  |  | BAP nr. 22 din 20.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01060 din 03.04.2018 | Servicii de pregătire a Declaraţiilor Financiare ale Administraţiei de Stat a Drumurilor bazate pe Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2017. | Î.M.S.A. ”Grant Thornton Audit” S.R.L. | 03-12/203 din 17.05.2018 | 123 000,00 |  |  | Finalizat 123 000,00 Executat fără abateri |
|  |  | BAP nr. 22 din 20.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/00963 din 17.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Briceni | S.A. ”Drumuri-Briceni” | 11-18/163 din 27.04.2018 | 31 821 516,29 |  |  | Finalizat 31 800 112,42 Executat fără abateri |
|  |  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/00966 din 17.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Drochia | S.A. ”Drumuri Rîșcani” | 11-18/171 din 02.05.2018 | 46 247 174,41 +1 259 570,77 (Contract 11-18/401 din 27.09.2018) |  |  | Finalizat 47 496 165,75 Executat fără abateri |
|  |  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/00965 din 17.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Dondușeni | S.A. ”Drumuri-Edineț” | 11-18/165 din 27.04.2018 | 32 604 512,38 |  |  | Finalizat 32 592 262,91 Executat fără abateri |
|  |  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/00964 din 17.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Basarabeasca | S.A. ”Drumuri-Cimișlia” | 11-18/164 din 27.04.2018 | 9 215 086,81 |  |  | Finalizat 9 215 086,81 Executat fără abateri |
|  |  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/00967 din 18.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Edineț | S.C. ”Nouconst” SRL | 11-18/162 din 27.04.2018 | 39 925 057,91 |  |  | Finalizat 39 925 042,80 Executat fără abateri |
|  |  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/00968 din 18.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Glodeni | S.C. ”Nouconst” SRL | 11-18/173 din 02.05.2018 | 38 894 449,82 |  |  | 36 608 076,66 |
|  |  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/00970 din 18.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Strășeni | S.A. ”Drumuri-Strășeni” | 11-18/170 din 02.05.2018 | 32 551 559,84 +3 454 610,77 (Contract 11-18/406 din 27.09.2018) |  |  | 22 388 024,88 |
|  |  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/00971 din 18.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Rîșcani | S.A. ”Drumuri Rîșcani” | 11-18/172 din 02.05.2018 | 47 172 183,80 |  |  | 47 136 121,44 |
|  |  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/00998 din 19.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Dubăsari | S.A. ”Drumuri Criuleni” | 11-18/167 din 02.05.2018 | 26 980 076,89 |  |  | Finalizat 26 980 076,88 Executat fără abateri |
|  |  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/00999 din 20.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Ștefan Vodă | S.A. ”Drumuri Căușeni” | 11-18/169 din 02.05.2018 | 39 746 016,59 +455 594,92 (Contract 11-18/413 din 27.09.2018) |  |  | 38 946 547,58 |
|  |  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01000 din 20.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul UTA Găgăuzia | S.A. ”Drumuri-Comrat” | 11-18/179 din 03.05.2018 | 37 031 299,71 960 024,48 (Contract 06-14/524 din 26.11.2018) |  |  | 31 995 085,51 |
|  |  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01051 din 20.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Sîngerei | S.A. ”Drumuri-Bălți” | 11-18/168 din 02.05.2018 | 44 565 174,09 |  |  | 27 764 871,60 |
|  |  | BAP nr. 23 din 23.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01164 din 20.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Leova | S.C. ”Irinda Prim” SRL | 11-18/177 din 03.05.2018 | 34 913 896,82 +600 199,38 (Contract 11-18/409 din 27.09.2018) |  |  | Finalzat 35 507 217,43 Executat fără abateri |
|  |  | BAP nr. 24 din 27.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01165 din 21.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cimișlia | S.C. ”Irinda Prim” SRL | 11-18/178 din 03.05.2018 | 50 256 688,40 +499 886,78 (Contract 11-18/410 din 27.09.2018) |  |  | Finalizat 48 261 406,00 Executat fără abateri |
|  |  | BAP nr. 24 din 27.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01167 din 21.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Taraclia | S.A. ”Drumuri-Cahul” | 11-18/180 din 03.05.2018 | 25 316 640,81 |  |  | Finalizat 25 291 058,97 Executat fără abateri |
|  |  | BAP nr. 24 din 27.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01168 din 21.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Ialoveni | S.A. ”Drumuri Ialoveni” | 11-18/181 din 03.05.2018 | 42 960 930,00 +4 154 749,08 (Contract 11-18/433 din 12.10.18) +728 800,53 (Contract 11-18/439 din 15.10.18) |  |  | 32 617 549,28 |
|  |  | BAP nr. 24 din 27.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01171 din 23.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cahul | S.C. ”Nouconst” SRL | 11-18/174 din 03.05.2018 | 51 262 700,84 |  |  | Finalizat 51 204 748,34 Executat fără abateri |
|  |  | BAP nr. 24 din 27.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01286 din 24.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Soroca | S.A. ”Drumuri-Soroca” | 11-18/182 din 03.05.2018 | 58 321 608,77 |  |  | 42 076 219,22 |
|  |  | BAP nr. 25 din 30.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01287 din 24.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Orhei | S.R.L. ”GENESIS Internațional” | 11-18/193 din 04.05.2018 | 73 797 597,89 +2 800 146,67 (Contract 11-18/403 din 27.09.2018) |  |  | 76 274 781,73 |
|  |  | BAP nr. 25 din 30.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01290 din 24.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Călărași | S.A. ”Drumuri-Strășeni” | 11-18/189 din 04.05.2018 | 44 794 674,10 +874 752,55 (Contract 11-18/407 din 27.09.2018) |  |  | 31 502 223,28 |
|  |  | BAP nr. 25 din 30.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01305 din 26.04.2018 | Servicii de expertizare tehnică a podului amplasat teritorial pe drumul auto M5 Frontieră cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontieră cu Ucraina (km 320.600). | S.R.L. „Universinj” | 11-19/195 din 08.05.2018 | 341 316,62 |  |  | 266 378,71 |
|  |  | BAP nr. 25 din 30.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01307 din 25.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Criunleni | S.A. ”Drumuri- Criunleni” | 11-18/190 din 04.05.2018 | 46 733 801,09 +2 441 546,10 (Contract 11-18/402 din 27.09.2018) |  |  | Finalizat 49 167 747,50 Executat fără abateri |
|  |  | BAP nr. 26 din 03.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01308 din 25.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Nisporeni | S.R.L. . ”Dromas-Cons” | 11-18/194 din 04.05.2018 | 70 909 088,38 +1 991 251,22 (Contract 11-18/354 din 05.09.2018) +2 572 653,48 (Contract 11-18/379 din 25.09.2018) |  |  | 75 418 909,29 |
|  |  | 18/01309 din 25.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Ocnița | S.A. ”Drumuri- Edineț” | 11-18/191 din 04.05.2018 | 26 831 311,93 |  |  | 20 018 537,70 |
|  |  | BAP nr. 26 din 03.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01310 din 26.04.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cantemir | S.C. ”Irinda Prim” SRL | 11-18/192 din 04.05.2018 | 46 539 848,09 +1 610 066,24 (Contract 11-18/408 din 27.09.2018) |  |  | Finalizat 48 146 177,77 Executat fără abateri |
|  |  | BAP nr. 26 din 03.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01312 din 26.04.2018 | Lucrări de reparație curentă a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G98 R25 - Lozova - Stolniceni – Hincesti, km 31-40.9 | S.C. ”Irinda Prim” SRL | 11-18/199 din 11.05.2018 | 12 913 740,74 -14 017,54 (AA1 din 20.06.2018) 12 899 723,2 |  |  | 12 899 723,17 Finalizat Executat fără abateri |
|  |  | BAP nr. 26 din 03.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01693 din 15.05.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Fălești | S.A. ”Drumuri-Bălți” | 11-18/214 din 24.05.2018 | 41 049 549,24 +299923,2 (Contract 11-18/432 din 12.10.18) |  |  | 31 020 865,92 |
|  |  | BAP nr. 33 din 27.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01692 din 15.05.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Căușeni | S.C. ”Nouconst” SRL | 11-18/206 din 18.05.2018 | 55 136 006,12 +1 477 833,55 (Contract 11-18/411 din 27.09.2018) |  |  | 49 136 317,06 |
|  |  | BAP nr. 33 din 27.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01694 din 15.05.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Anenii Noi | S.R.L. ”Rutador” | 11-18/201 din 17.05.2018 | 81 255 799,76 - 4 277 953,79 (AA2 din 18.09.2018) +4 277 246,54 (Contract 11-18/367 din 18.09.2018) 81 255 092,51 + 944 753,09 (Contract 11-18/375 din 21.09.2018) |  |  | 68 318 706,46 |
|  |  | BAP nr. 33 din 27.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01704 din 16.05.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Hîncești | Î.M. ”Badprim” SRL | 11-18/205 din 18.05.2018 | 80 494 162,75 +6 996 613,64 (Contract 11-18/431 din 12.10.18) |  |  | 75 379 999,90 |
|  |  | BAP nr. 33 din 27.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01731 din 16.05.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Ungheni | S.R.L. ”Rutador” | 11-18/202 din 17.05.2018 | 88 034 308,25 +999 946,52 (Contract 11-18/376 din 21.09.2018) |  |  | 58 329 198,44 |
|  |  | BAP nr. 33 din 27.04.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01763 din 18.05.2018 | Lucrări de reparație curentă a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R2 Chișinău – Bender – Tiraspol – M5, km 30,2-32,8 | S.R.L. . ”Dromas-Cons” | 11-18/226 din 29.05.2018 | 4 732 993,14 |  |  | Contract reziliat |
|  |  | BAP nr. 34 din 02.05.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01769 din 18.05.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Florești | S.R.L. ”Dromas-Cons” | 11-18/210 din 22.05.2018 | 67 440 405,60 +1 518 607,88 (Contract 11-18/380 din 25.09.2018 ) +3 168269,98 (Contract 11-18/412 din 27.09.2018) |  |  | 69 665 688,68 |
|  |  | BAP nr. 34 din 02.05.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/01917 din 31.05.2018 | Lucrări de amenajare a rigolelor pe drumul R26 Bender-Căușeni- Cimișlia, km 66+750-67+120; km 70+100-70+210 | S.C. ”Neledimpex” S.R.L. | 11-18/285 din 13.06.2018 | 614 213,51 |  |  | Finalizat 614 213,51 Executat fără abateri |
|  |  | BAP nr. 38 din 15.05.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/02072 din 04.06.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Șoldănești | S.A. ”Drumuri-Soroca” | 11-18/286 din 13.06.2018 | 45 974 534,75 |  |  | 25 788 024,15 |
|  |  | BAP nr. 39 din 18.05.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/02235 din 12.06.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în municipiul Bălți | S.A.”Drumuri Bălți” | 11-18/290 din 15.06.2018 | 6 582 865,99 +987 378,73 (Contract 11-18/404 din 27.09.2018) |  |  | 4 885 269,56 |
|  |  | BAP nr. 41 din 25.05.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18/02284 din 14.06.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Telenești | S.A. ”Lusmecon” | 11-18/299 din 27.06.2018 | 59 699 044,74 +699 507,24 (Contract 11-18/405 din 27.09.2018) |  |  | 49 952 951,89 |
|  |  | BAP nr. 42 din 29.05.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | 18/02486 din 25.06.2018 | Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în municipiul Rezina | S.R.L. ”GENESIS Internațional” | 11-18/300 din 27.06.2018 | 55 575 755,75 |  |  | 50 354 848,94 |
|  |  | BAP nr. 45 din 08.06.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | 18/02732 din 10.07.2018 | Lucrări de marcaj rutier pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii | S.C. ”Neledimpex” S.R.L. | 11-18/332 din 03.08.2018 | 5 175 301,81 |  |  | 3 562 941,66 |
|  |  | BAP nr. 49 din 22.06.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | 18/02689 din 10.07.2018 | Servicii de proiectare privind remedierea degradărilor depistate la podurile amplasate teritorial pe următoarele drumuri atuto: R5 M5-Vadul lui Vodă – M4, km 6,800; R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,580, | S.A . ”Intexnauca” | 11-19/319 din 24.01.2018 | 186 600,00 |  |  | Executarea contractului |
|  |  | BAP nr. 48 din 19.06.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | 18/02871 din 16.07.2018 | Lucrări de marcaj rutier pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii | S.R.L. ”Magistrala-Nistru” | 11-18/328 din 27.07.2018 | 9 027 533,98 |  |  | 8 545 100,40 |
|  |  | BAP nr. 51 din 29.06.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 18/02908 din 16.07.2018 | Lucrări de marcaj rutier pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii | S.R.L. ”Rutador” | 11-18/327 din 27.07.2018 | 15 499 684,81 |  |  | 6 279 744,00 |
|  |  | BAP nr. 51 din 29.06.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | 18/03400 din 18.09.2018 | Sistem Informațional Automatizat de Stat Vinieta | S.R.L. ”BASS Systems” | 01-04/444 din 17.10.2018 | 2 882 736,00 |  |  | Executarea contractului |
|  |  | BAP nr. 59 din 27.07.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 18/03614 din 10.09.2018 | Lucrări de reparație a drumului G109 Delacău – Bulboaca – R2, km 9,130 – 11,330 | S.C. ”Nouconst” S.R.L. | 11-18/366 din 18.09.2018 | 31 787 392,03 |  |  | Executarea contractului |
|  |  | BAP nr. 64 din 14.08.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | 18/03888 din 28.09.2018 | Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, km 92,62 – 123,62 (modificat din R9 Soroca – Arionești – Moghiliov Podoliski Ucraina, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016)”. | S.R.L. ”Simbo-Proiect” | 11-19/426 din 11.10.2018 | 3 723 478,00 |  |  | Executarea contractului |
|  |  | BAP nr. 68 din 28.08.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 18/03890 din 28.09.2018 | Servicii de proiectare pentru actualizarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului „R34 Hânceşti – Leova – Cahul – Giurgiulești (modificat din R34 Hânceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016). | S.R. L. ”Universinj”. | 11-19/427 din 11.10.2018 | 8 787 921,00 |  |  | 1 757 784,20 |
|  |  | BAP nr. 68 din 28.08.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | 18/04071 din 05.10.2018 | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și măsurilor pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale și freatice pe sectorul adiacent drumului M1 frontieră cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontieră cu Ucraina, km 93,18 (M1 Chișinău-Leușeni-frontieră cu România, km 6+700) | S.C. ”Neledimpex” S.R.L. | 06-14/451 din 24.10.2018 | 10 316 174,39 |  |  | Executarea contractului |
|  |  | BAP nr. 73 din 18.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | 18/04148 din 02.10.2018 | Servicii de elaborare a codurilor practice privind lucrările de examinare, diagnosticare și stabilire a stării tehnice a lucrărilor de artă | S.R.L. ”Astral Proiect” | 11-19/437 din 15.10.2018 | 370 000,00 |  |  | Executarea contractului |
|  |  | BAP nr. 73 din 18.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | 18/04414 din 16.10.2018 | Reparația periodică a străzilor din localitățile raioanelor Rezina, Telenești, Orhei | S.R.L. ”GENESIS Internațional” | 06-14/457 din 25.10.2018 | 32 905 955,51 |  |  | 8 139 720,22 |
|  |  | BAP nr. 76 din 28.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | 18/04415 din 16.10.2018 | Reparația periodică a străzilor din localitățile raioanelor Călărași, Nisporeni, Strășeni, Ungheni | S.R.L. ”Dromas-Cons” | 06-14/458 din 25.10.2018 | 39 891 650,27 |  |  | Executarea contractului |
|  |  | BAP nr. 76 din 28.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | 18/04416 din 16.10.2018 | Reparația periodică a străzilor din localitățile raioanelor Cantemir, Cimișlia, Hîncești, Ialoveni, Leova | S.R.L. ”Irinda Prim” | 06-14/459 din 25.10.2018 | 61 388 876,35 |  |  | Executarea contractului |
|  |  | BAP nr. 76 din 28.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  | 18/04413 din 16.10.2018 | Reparația periodică a străzilor din localitățile raioanelor Fălești, Glodeni, Rîșcani, Sîngerei | S.C. ”Nouconst” S.R.L. | 06-14/453 din 25.10.2018 | 39 820 802,23 |  |  | Executarea contractului |
|  |  | BAP nr. 76 din 28.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | 18/04410 din 17.10.2018 | Reparația periodică a străzilor din localitățile raioanelor Anenii Noi, Criuleni, Căușeni, Ștefan Vodă, mun. Chișinău | S.R.L. ”Rutador” | 06-14/453 din 25.10.2018 | 37 471 585,40 |  |  | Executarea contractului |
|  |  | BAP nr. 76 din 28.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | 18/04411 din 17.10.2018 | Reparația periodică a străzilor din localitățile raioanelor Briceni, Dondușeni, Edineț, Ocnița | S.A. ”Drumuri-Briceni” | 06-14/455 din 25.10.2018 | 22 997 241,60 |  |  | 17 639 505,60 |
|  |  | BAP nr. 76 din 28.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | 18/04412 din 17.10.2018 | Reparația periodică a străzilor din localitățile raioanelor Drochia, Florești, Soroca, Șoldănești | S.R.L. ”GENESIS Internațional” | 06-14/456 din 25.10.2018 | 41 995 559,09 |  |  | 7 669 789,66 |
|  |  | BAP nr. 76 din 28.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | 18/04417 din 17.10.2018 | Reparația periodică a străzilor din localitățile raioanelor Cahul, Comrat, Vulcănești, Ceadîr-Lunga, Taraclia | S.C. ”Nouconst” S.R.L. | 06-14/454 din 25.10.2018 | 24 949 305,19 |  |  | Executarea contractului |
|  |  | BAP nr. 77 din 29.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |