- Raport  privind executarea contractelor în cadrul Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”  trimestru III 2019

| Nr. d/o |  | Licitaţia publică, Anunţ publicitar | Obiectul achiziţiei | Operatorul economic adjudecat | Nr/data contract., Înregistrat AAP (data) | Suma contractului ( lei ) | Termenul executării/ livrării | Reclamații înaintate | Sancțiuni aplicate | Stadia de execuție |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ocds-b3wdp1-MD-1554727846279 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 71,7-85,8 | S.R.L.„Irinda Prim” | 06-14/226 din 19.06.2019 | 181 816 715,81 | 30.12.2020 |  |  | 67 844 073,60 |
|  | 23-05-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ocds-b3wdp1-MD-1554730087077 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere cu beton asfaltic pe drumul R1 Chișinău-Ungheni-frontiere cu România, km 68,55-73,85 | S.R.L. ”Nouconst” | 06-14/163 din 27.05.2019 | 17 999 111,65 -17 999 111,65 | 5 luni calendaristice |  |  | Reziliat |
|  | 08-05-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ocds-b3wdp1-MD-1555075648794 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Ungheni | S.R.L. ”Rutador” | 06-14/213 din 12.06.19 | 88 447 107,58 | 31.12.2019 |  |  | 37 988 359,20 |
|  | 14-05-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ocds-b3wdp1-MD-1555662406344 |  | Lucrări de proiectare pentru completarea proiectului tehnic și detaliilor de execuție „Reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România- Leuşeni-Chişinău- Dubăsari-frontiera cu Ucraina km 86,28-94,48” (M1Chișinău- Leușeni-frontiera cu România, km 5,4 – 13,6) | FSP ”Universinj” S.R.L. | 06-15/176 din 03.06.2019 | 1 446 331,00 | 7 luni calendaristice |  |  | Executarea contractului |
|  | 15-05-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ocds-b3wdp1-MD-1555997781363 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Leova | S.R.L. ”Irinda Prim” | 06-14/214 din 12.06.19 | 43 963 789,79 | 31.12.2019 |  |  | 10 959 402,00 |
|  | 17-05-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ocds-b3wdp1-MD-1556273515315 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Călărași | S.A. ”Drumuri-Strășeni” | 06-14/215 din 12.06.19 | 61 623 493,85 | 31.12.2019 |  |  | 16 123 830,00 |
|  | 20-05-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ocds-b3wdp1-MD-1556267198153 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Hîncești | Î.M. ”Badprim” S.R.L. | 06-14/219 din 14.06.19 | 82 624 141,66 | 31.12.2019 |  |  | 30 271 368,74 |
|  | 20-05-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ocds-b3wdp1-MD-1556267398692 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Cantemir | S.R.L. ”Irinda Prim” | 06-14/190 din 03.06.19 | 43 977 731,76 | 5 luni calendaristice |  |  | 8 987 984,40 |
|  | 20-05-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ocds-b3wdp1-MD-1557313831642 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Anenii Noi | S.R.L. ”Rutador” | 06-14/216 din 14.06.19 | 75 155 563,40 | 31.12.2019 |  |  | 16 296 002,40 |
|  | 31-05-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ocds-b3wdp1-MD-1557314902717 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Rezina | S.R.L. ”GENESIS Internațional” | 06-14/217 din 14.06.19 | 55 095 957,79 | 31.12.2019 |  |  | 28 301 859,45 |
|  | 31-05-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ocds-b3wdp1-MD-1557317905108 |  | Lucrări de construcție a drumului R30 Anenii Noi-Căușeni-Ștefan Vodă-Frontiera cu Ucraina (drum de ocolire a s. Troița Nouă), km 0-6,4 | S.R.L. ”Rutador” | 06-14/237 din 25.06.19 | 127 959 699,54 | 31.12.2020 |  |  | 3 609 757,20 |
|  | 14-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ocds-b3wdp1-MD-1556008050583 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Telenești | S.A. ”Lusmecon” | 06-14/220 din 14.06.19 | 64 661 853,14 | 31.12.2019 |  |  | 16 156 492,56 |
|  | 04-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ocds-b3wdp1-MD-1557748732963 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Orhei | S.A. ”Lusmecon” | 06-14/221 din 14.06.19 | 83 621 309,35 | 31.12.2019 |  |  | 13 982 990,40 |
|  | 04-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ocds-b3wdp1-MD-1557919083396 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G109 Delacău-Bulboaca-R2, km 11,33-13,4 | S.R.L. ”Nouconst” | 06-14/283 din 19.07.19 | 36 038 458,15 | 31.12.2020 |  |  | 15 370 099,20 |
|  | 07-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ocds-b3wdp1-MD-1557917320105 |  | Lucrări de reparație a podului peste rîul Răut pe drumul G52 G50-Cașunca-Prodănești-R14, km 14,75 | S.R.L. ”Irinda Prim” | 06-14/229 din 20.06.19 | 15 135 425,51 | 31.12.2020 |  |  | 3 224 656,80 |
|  | 07-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ocds-b3wdp1-MD-1557919669156 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Dondușeni | S.R.L. ”Magistrala-Nord” | 06-14/274 din 12.07.19 | 41 000 792,44 | 31.12.2019 |  |  | Finalizat 10 250 850,00 |
|  | 07-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ocds-b3wdp1-MD-1557919511060 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Briceni | S.A. ”Drumuri-Briceni” | 06-14/270 din 12.07.19 | 43 971 312,67 | 31.12.2019 |  |  | Finalizat 20 231 830,80 |
|  | 07-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ocds-b3wdp1-MD-1557919791823 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Ocnița | S.A. ”Drumuri-Edineț” | 06-14/272 din 12.07.19 | 24 242 968,14 | 31.12.2019 |  |  | Finalizat 10 706 955,20 |
|  | 07-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ocds-b3wdp1-MD-1558077484526 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Șoldănești | S.R.L. ”GENESIS Internațional” | 06-14/271 din 12.07.19 | 49 907 099,08 | 31.12.2019 |  |  | 10 250 925,60 |
|  | 10-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ocds-b3wdp1-MD-1558441529069 |  | Lucrări de reparație a nodului rutier în preajma or. Bălți pe drumul M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 133,71 | S.C.”Poduri Prim”S.R.L. | 06-14/236 din 25.06.2019 | 105 815 479,24 | 31.12.2020 |  |  | 9 557 134,80 |
|  | 12-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ocds-b3wdp1-MD-1558446944638 |  | Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de șosea, pe drumul R35 Comrat-Cantemir-R34, km 9,58 | S.R.L. ”Irinda Prim” | 06-14/227 din 19.06.19 | 5 333 481,13 | 31.12.2019 |  |  | 1 004 666,40 |
|  | 13-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ocds-b3wdp1-MD-1558526028695 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Edineț | S.R.L. ”Nouconst” | 06-14/263 din 11.07.19 | 61 293 156,81 | 31.12.2019 |  |  | 16 993 511,60 |
|  | 13-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ocds-b3wdp1-MD-1558527135053 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Rîșcani | S.R.L. ”Nouconst” | 06-14/261 din 11.07.19 | 50 133 687,83 | 31.12.2019 |  |  | 18 714 991,20 |
|  | 13-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ocds-b3wdp1-MD-1558527748786 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Cimișlia | S.R.L. ”Irinda Prim” | 06-14/267 din 11.07.19 | 59 750 946,07 | 31.12.2019 |  |  | 13 569 295,20 |
|  | 13-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ocds-b3wdp1-MD-1558528310523 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Criuleni | S.A. ”Drumuri-Criuleni” | 06-14/260 din 11.07.19 | 50 936 558,86 | 31.12.2019 |  |  | Finalizat 17 142 313,20 |
|  | 13-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ocds-b3wdp1-MD-1558528822812 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Dubăsari | S.R.L. ”Credo Industry” | 06-14/269 din 10.07.19 | 15 333 921,04 | 31.12.2019 |  |  | 8 244 143,36 |
|  | 13-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ocds-b3wdp1-MD-1558529784943 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Basarabeasca | S.R.L. ”Irinda Prim” | 06-14/266 din 11.07.19 | 15 482 105,52 | 31.12.2019 |  |  | 6 274 430,40 |
|  | 13-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ocds-b3wdp1-MD-1558530326698 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Taraclia | S.R.L. ”Irinda Prim” | 06-14/285 din 19.07.19 | 20 150 502,72 | 31.12.2019 |  |  | 5 818 117,20 |
|  | 13-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ocds-b3wdp1-MD-1558530984653 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Florești | S.R.L. ”Dromas-Cons” | 06-14/256 din 10.07.19 | 84 854 965,20 | 31.12.2019 |  |  | Finalizat 30 022 079,74 |
|  | 13-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ocds-b3wdp1-MD-1558531508008 |  | lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Nisporeni | S.R.L. ”Dromas-Cons” | 06-14/257 din 10.07.19 | 91 818 592,82 | 31.12.2019 |  |  | Finalizat 16 202 587,44 |
|  | 13-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ocds-b3wdp1-MD-1558532862142 |  | Lucrări de proiectare pentru amenajarea ramificațiilor și intersecțiilor cu sens giratoriu pe drumul M2 Drumul de centură al mun.Chişinău, km 0,00-6,55 | S.R.L. ”Astral-Proiect” | 06-15/235 din 25.06.2019 | 498 000,00 | 5 luni Decembrie 2019 (AA1 din 25.11.2019) |  |  | Executarea contractului |
|  | 13-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ocds-b3wdp1-MD-1559123067337 |  | Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Drochia | S.R.L. ”Magistrala-Nord” | 06-14/273 din 12.07.19 | 49 315 020,16 | 31.12.2019 |  |  | 19 737 564,00 |
|  | 20-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ocds-b3wdp1-MD-1559124666321 |  | Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Fălești | S.A. ”Drumuri-Bălți” | 06-14/264 din 11.07.19 | 46 021 175,46 | 31.12.2019 |  |  | 18 698 282,90 |
|  | 20-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ocds-b3wdp1-MD-1559125267851 |  | Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Sîngerei | S.A. ”Drumuri-Bălți” | 06-14/265 din 11.07.19 | 47 865 295,64 | 31.12.2019 |  |  | Finalizat 24 731 457,00 |
|  | 20-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ocds-b3wdp1-MD-1559122691852 |  | Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Strășeni | S.R.L. ”Nouconst” | 06-14/254 din 10.07.19 | 87 131 983,01 | 31.12.2019 |  |  | 26 954 634,00 |
|  | 20-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ocds-b3wdp1-MD-1559222527597 |  | Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Soroca | S.R.L. ”Magistrala-Nistru” | 06-14/255 din 10.07.19 | 67 777 827,91 | 31.12.2019 |  |  | Finalizat 24 229 327,65 |
|  | 21-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ocds-b3wdp1-MD-1559223116449 |  | Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Cahul | S.R.L. ”Nouconst” | 06-14/262 din 11.07.19 | 89 232 183,82 | 31.12.2019 |  |  | 28 787 112,00 |
|  | 21-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ocds-b3wdp1-MD-1559547787470 |  | Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executat la rece de tip ”Slurry Seal” pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 5,68-26,2 | S.C.”ROADMAX CONSTRUCT” S.R.L. | 06-14/291 din 29.07.19 | 65 539 518,42 | 31.12.2019 Prelungit: 16.09.2019 (AA1 din 31.08.2020) |  |  | 19 023 594,06 |
|  | 26-06-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ocds-b3wdp1-MD-1560256946540 |  | Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Ștefan Vodă | S.R.L. ”Dromas-Cons” | 06-14/286 din 19.07.19 | 42 919 272,85 | 31.12.2019 |  |  | Finalizat 16 202 587,44 |
|  | 05-07-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ocds-b3wdp1-MD-1560258885059 |  | Lucrări de remediere a degradărilor depistate la podul de încrucișare, pe drumul R5 M5-Vadul lui Vodă-M4, km 6,8 | S.R.L. ”Prestigiu-AZ” | 06-14/289 din 23.07.19 | 3 167 179,21 | 4,5 luni 01.09.19 |  |  | 1 151 823,13 |
|  | 05-07-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ocds-b3wdp1-MD-1560495880512 |  | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă (podețului) pe drumul R34 Hîncești-Leova-Cahul-Ciurgiulești, km 124 | S.C. ”Poduri Prim” S.R.L. | 06-14/279 din 15.07.2019 | 14 423 001,24 | decembrie 2019 31.12.2020 (AA1 din 10.12.2019) |  |  | 1 772 175,60 |
|  | 08-07-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ocds-b3wdp1-MD-1560497090104 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R31 R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 0-15,1 | S.C. ”Neledimpex” S.R.L. | 06-14/287 din 19.07.2019 | 34 158 852,31 | 6 luni |  |  | 4 446 962,40 |
|  | 08-07-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ocds-b3wdp1-MD-1560499396726 |  | Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Căușeni | S.C. ”Neledimpex” S.R.L. | 06-14/284 din 19.07.2019 | 59 216 952,65 | 31.12.2019 |  |  | 15 538 110,00 |
|  | 08-07-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ocds-b3wdp1-MD-1560944144341 |  | Lucrări de proiectare privind remedierea degradărilor depistate la lucrările de artă, poziționate pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 276+96, km 289+13, km 289+44 | S.A. ”Intexnauca” | 06-15/288 din 19.07.2019 | 479 792,00 | 6 luni calend.,incl timp Î.S. ”SSVEPC” |  |  | Executarea contractului |
|  | 11-07-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ocds-b3wdp1-MD-1561987396296 |  | Lucrări de reparație a podului de încrucișare pe drumul M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România, km 14,036 | S.R.L. ”Irinda Prim” | 06-14/296 din 29.07.19 | 10 160 000,00 | septembrie 2019 Prelungit: septembrie 2020 (AA1 din 12.09.2019) |  |  | Executarea contractului |
|  | 24-07-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ocds-b3wdp1-MD-1562152313727 |  | Produse petroliere | LUCOIL-Moldova | 04-30/310 din 07.08.2019 | 3 511 000,00 | 24 luni |  |  | Executarea contractului |
|  | 25-07-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ocds-b3wdp1-MD-1563519932764 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate territorial în zona de nord al republicii | S.A.”Drumuri Bălți” | 06-14/359 din 29.08.2019 | 15 810 899,72 | 31.10.2019 |  |  | 15 810 882,60 |
|  | 09-08-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ocds-b3wdp1-MD-1563521527577 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate territorial în zona de centru al republicii | S.A.”Lusmecon” | 06-14/350 din 22.08.2019 | 13 584 995,4 | 3 luni |  |  | 9 382 265,76 |
|  | 09-08-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ocds-b3wdp1-MD-1563522505370 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate territorial în zona de sud al republicii | S.R.L. ”Dromas-Cons” | 06-14/358 din 29.08.2019 | 6 794 995,41 | 1 lună Noiembrie 2019 |  |  | 6 794 763,60 |
|  | 09-08-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ocds-b3wdp1-MD-1563869076422 |  | ucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Ialoveni | S.A.”Drumuri Ialoveni” | 06-14/349 din 21.08.2019 | 52 008 210,00 | Decembrie 2019 |  |  | 9 900 952,20 |
|  | 14-08-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ocds-b3wdp1-MD-1565262472524 |  | Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție „Reparația drumului G135 Ciadâr-Lunga – Congaz – Dimitrovca – G131,km 10,00 – 18,00, tronsonul Baurci – Congaz (modificat conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016 din L649 Ciadâr- Lunga - Congaz, km 10,00 - 18,00 tronsonul Baurci – Congaz)” | S.R.L.”Simbo Proiect” | 06-15/378 din 13.09.2019 | 314 599,20 | 7 luni |  |  | Executarea contractului |
|  | 30-08-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ocds-b3wdp1-MD-1565345787496 |  | Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Glodeni | S.R.L.”Ecotehlider” | 06-14/423 din 18.10.2019 | 41 216 212,72 | Decembrie 2019 | Contestație respinsă |  | 2 037 369,60 |
|  | 30-08-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ocds-b3wdp1-MD-1565354950848 |  | Lucrări de proiectare privind efectuarea studiului de fezabilitate pentru lucrările de reparație a drumului R2 Chișinău-Bender-Tiraspol-M5, km 18,4-34,5 | S.A.”Intexnauca” | 06-15/366 din 09.09.2019 | 446 209,20 | 3 luni |  |  | Executarea contractului |
|  | 30-08-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ocds-b3wdp1-MD-1565871863384 |  | Lucrări de proiectare pentru reparația podurilor de șosea poziționate pe următoarele drumuri publice naționale: M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 108+970; G54 R16 – Răuțel – Pompa – Glinjeni – Catranîc – R16, km 0+440; G102 R34 – Cneazevca – Sărățica Veche – Troian – R34, km 18+450 | S.R.L.”Universinj” | 06-15/381 din 17.09.2019 | 1 107 097.2 | 6 luni |  |  | Executarea contractului |
|  | 06-09-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ocds-b3wdp1-MD-1566560230162 |  | Lucrări de reparație a podului peste riul Cula pe drumul G88 Cornești - Boghenii Noi- Năpădeni - M5, km 17,75 | S.R.L.,,VAR-IMP” | 06-15/381 din 17.09.2019 | 1 202 252,88 | 3 luni |  |  | 1 168 568,63 |
|  | 16-09-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ocds-b3wdp1-MD-1565771366097 |  | Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă – frontiera cu Ucraina, km 0,00 – 45,00 | S.R.L. ”Astral-Proiect” | 06-15419 din 27.09.2019 | 3 247 647,12 | 6 luni |  |  | Executarea contractului |
|  | 27-09-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ocds-b3wdp1-MD-1567667934112 |  | Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din municipiul Bălți | S.A.”Drumuri Bălți” | 06-14/409 din 03.10.2019 | 3 900 075,61 | Decembrie 2019 |  |  | Finalizat 3 900 075,60 |
|  | 27-09-2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ocds-b3wdp1-MD-1568785990802 |  | Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din UTA Găgăuzia | S.R.L. ”Irinda Prim” | 06-14/421 din 17.10.2019 | 26 092 406,65 | 5 luni calendaristice |  |  | Executarea contractului |
|  | 09.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ocds-b3wdp1-MD-1569411886888 |  | Lucrări de elaborare a expertizei tehnice şi a proiectului de execuție, în vederea remedierii degradărilor atestate la podul de șosea poziţionat pe drumul expres Ml Frontiera cu România - Leuşeni - Chişinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 129+810 | S.R.L.,,Injproiect” | 06-14/425 din 24.10.2019 | 1 823 868,00 | 12 luni calendaristice |  |  | Executarea contractului |
|  | 17.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ocds-b3wdp1-MD-1569584413705 |  | Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului reparația drumului R26 Bender – Căuşeni – Cimişlia, km 23,70-46,55 | S.R.L.”Universinj” | 06-15/458 din 06.12.2019 | 1 304 496,00 | 8 luni calendaristice | Contestație respinsă |  | Executarea contractului |
|  | 21.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ocds-b3wdp1-MD-1570086675024 |  | Lucrări de reparatie a drumului "M1 Frontiera cu Romania-Leuseni-Chisinau-Dubasari-frontiera cu Ucraina, km71.00-81.00" | S.A.”Lusmecon” | 06-15/437 din 12.11.2019 | 46 542 461,74 | Octombrie 2020 |  |  | Executarea contractului |
|  | 25.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ocds-b3wdp1-MD-1570081028551 |  | Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea proiectului de execuție ce prevede reparația podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 264+790. | S.R.L.,,Injproiect” | 06-14/438 din 12.11.2019 | 393 714,00 | 4 luni calendaristice |  |  | Executarea contractului |
|  | 28.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ocds-b3wdp1-MD-1570099810706 |  | Lucrări de proiectare pentru reparația drumului „R21 Orhei – Bravicea – Călărași, km 13,13 – 18,36 (sector Vatici – Morozeni)” | S.A.”Intexnauca” | 06-14/444 din 19.11.2019 | 833 000,00 | 30.04.2020 |  |  | Executarea contractului |
|  | 28.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ocds-b3wdp1-MD-1570101111384 |  | Lucrări de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție „Reparația podului pe drumul M14 Brest – Briceni – Chişinău – Tiraspol – Odesa* km 806+327, (modificat conform Hotărârii de Guvern nr.1468 din 30.12.2016 în M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, km 215+530). | S.R.L.,,Injproiect” | 06-14/439 din 14.11.2019 | 257 994,00 | 4 luni calendaristice |  |  | Executarea contractului |
|  | 28.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ocds-b3wdp1-MD-1571297090801 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R1 Chișinau - Ungheni – frontieră cu România, km 68+650 - km 73+950 | S.R.L.”Nouconst” | 06-15/445 din 19.11.2019 | 26 998 641,00 | 30.10.2020 |  |  | Executarea contractului |
|  | 07.11.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ocds-b3wdp1-MD-1573110015750 |  | Lucrări de proiectare cu privire la reparația lucrărilor de artă poziționate pe următoarele drumuri publice naționale: - R6 Chișinău – Orhei – Bălți, km 132+080, 136+450; G53 R15–Glodeni–Egorovca–R16, km 13+360. | S.A.”Intexnauca” | 06-15/461 din 10.12.2019 | 919 800,00 | 9 luni calendaristice |  |  | Executarea contractului |
|  | 29.11.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |