- Raport  privind executarea contractelor în cadrul Î.S.,,Administrația de Stat a Drumurilor”  în 2020

| Nr. d/o |  | Licitaţia publică, Anunţ publicitar |  | Obiectul achiziţiei |  | Operatorul economic adjudecat | Nr/data contract., Înregistrat AAP (data) | Suma contractului ( lei ) | Termenul executării/ livrării |  | Reclamații înaintate |  | Sancțiuni aplicate | Stadia de execuție |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | ocds-b3wdp1-MD-1575877749260 |  | Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 03.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ocds-b3wdp1-MD-1575878980762 |  | Lucrări de reparație a rosturilor de dilatație la podul de șosea amplasat pe drumul R20 Orhei-Rezina-Rîbnița, km 53+210 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 03.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ocds-b3wdp1-MD-1576571495248 |  | Lucrări de proiectare pentru elaborarea expertizei tehnice și a proiectului de execuție cu privire la reparația podurilor de șosea poziționate pe drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 24+935, km 38+340 |  | S.R.L.”Universinj” |  | 06-15/10 din 20.01.2020 | 788 251,20 |  | 5 luni calendaristice | - |  | - | Finalizat 788 251,20 |
|  | 10.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ocds-b3wdp1-MD-1578577201470 |  | Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora-Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 03.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ocds-b3wdp1-MD-1578660928611 |  | Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 05.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ocds-b3wdp1-MD-1579242190029 |  | Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție ”Reparația drumului G50 Floreşti – Nicolaevca – Sîngerei, km 0,00 – 24,00, km 27,63-42,00” |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 19.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ocds-b3wdp1-MD-1579764401325 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G98 R25-Lozova-Stolniceni-Hîncești, sectorul km 2+820 – 8+720 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 28.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ocds-b3wdp1-MD-1579091607166 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G135 Ceadâr-Lunga - Congaz - Dimitrovca - G131, sectorul km 10+000 – 18+000 |  | S.A.”Drumuri Cahul” |  | 06-14/80 din 24.03.2020 | 40 611 871,84 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | 29 987 194,80 |
|  | 03.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ocds-b3wdp1-MD-1580124282671 |  | Lucrări de reabilitare a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, sectorul km 21+200 – 34+200 |  | S.A.”Lusmecon” |  | 06-14/82 din 24.03.2020 | 67 222 940,95 |  | Decembrie 2021 | - |  | - | 11 197 618,80 |
|  | 04.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ocds-b3wdp1-MD-1578988083448 |  | Lucrări de reabilitare a drumului R36 Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 20+310 – 32+710 |  | S.R.L.”Irinda Prim” |  | 06-14/81 din 24.03.2020 | 74 499 289,43 -2 375 876,09 (AA nr.1 din 14.07.2020) +1 702 735.61 (AA nr.2 din 14.07.2020) +2 764 684,97 -943 131,96 (AA nr.3 din 24.12.2020) |  | Decembrie 2020 | - |  | - | 73 083 537,60 |
|  | 05.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ocds-b3wdp1-MD-1579077597874 |  | Lucrări de reabilitare a drumului R26 Bender-Căușeni-Cimișlia, km 83+300 – 85+860 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 05.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ocds-b3wdp1-MD-1582293163660 |  | Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție ”Reparația drumului G50 Floreşti – Nicolaevca – Sângerei, km 0,00 – 24,00, km 27,63-42,00” |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 16.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ocds-b3wdp1-MD-1583156575487 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G98 R25-Lozova-Stolniceni-Hîncești, sectorul km 2+820 – 8+720 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 24.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ocds-b3wdp1-MD-1578575419175 |  | Lucrări de reabilitare a drumului R30 Anenii Noi – Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 82,16-100,86 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 03.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ocds-b3wdp1-MD-1579779725549 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G122 M3-Sagaidacul Nou-Satul Nou-Mihailovca-R26, sectorul km 5+140 – 18+080 |  | S.R.L.”Irinda Prim” |  | 06-14/157 din 22.03.2020 | 117 159 026,93 + 971 522,94 -72 968,96 (AA nr 1 din 09.10.2020) + 287 059,13 (AA nr 2 din 12.11.2020) |  | Decembrie 2021 | - |  | - | 19 698 594,00 |
|  | 03.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ocds-b3wdp1-MD-1584616335522 |  | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 57 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ocds-b3wdp1-MD-1584617822923 |  | Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 215 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ocds-b3wdp1-MD-1584618811188 |  | Lucrări de amenajare a gardului la hotar cu centru de instruire militară al Ministerului Aparării al Republicii Moldova (or. Ungheni) pe drumul R1 Chișinău–Ungheni–Sculeni–frontiera cu România, km 99-102 |  | S.R.L.Medalmir” |  | 06-14/133 din 15.05.2020 | 4 224 907,27 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | 2 672 848,17 |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ocds-b3wdp1-MD-1584619425516 |  | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul G58 R7-Păscăuți-Călinești-Fălești-R16 (prin s. Navîrneț), km 44 |  | S.R.L.,,Dortehtrans,, |  | 06-14/136 din 15.05.2020 | 8 173 736,86 + 1 191 166,80 (AA1 din 22.10.2020) |  | Decembrie 2020 30.06.2021 (AA1 din 22.10.2020) | - |  | - | 4 864 412,40 |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ocds-b3wdp1-MD-1584620364819 |  | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul G64 R6 – Bănești – Telenești – Budai – M5, km 13 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ocds-b3wdp1-MD-1584621274388 |  | Lucrări de reparație a podului pe drumul G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2, km 2 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ocds-b3wdp1-MD-1584622102715 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G104 Ialoveni – Costești - Molești, km 12,7-17,1 |  | S.R.L.,,Dortehtrans,, |  | 06-14/202 din 05.06.2020 | 21 563 496,23 |  | Octombrie 2021 | - |  | - | 17 901 679,20 |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ocds-b3wdp1-MD-1584622617360 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G129 R29 – Ferapontievca - Chiriet-Lunga, km 0-5,2 |  | S.R.L.”Irinda Prim” |  | 06-14/134 din 15.05.2020 | 11 200 369,10 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 11 092 008,00 |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ocds-b3wdp1-MD-1584623571004 |  | Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executat la rece de tip ”Slurry Seal” pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 26,2-36,2 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ocds-b3wdp1-MD-1584627781648 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66 – Văsieni – Bahu – R21, km 5,6-8,1 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 10.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ocds-b3wdp1-MD-1584944530944 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari |  | S.R.L.,,Staci Grup,, |  | 06-14/155 din 22.05.2020 | 5 057 514,31 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | 943 252.80 |
|  | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ocds-b3wdp1-MD-1584945163025 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova |  | SA,,Drumuri-Cimișlia” |  | 06-14/139 din 15.05.2020 | 11 831 421,52 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 11 831 420,40 |
|  | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ocds-b3wdp1-MD-1584947524850 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Edineț, Dondușeni, Ocnița, Briceni |  | S.A.,,Drumuri-Briceni,, |  | 06-14/169 din 29.05.2020 | 4 272 001,20 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 4 271 998.80 |
|  | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ocds-b3wdp1-MD-1584949900537 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni |  | S.R.L.,,Dortehtrans,, |  | 06-14/172 din 29.05.2020 | 5 692 682,17 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 5 692 681,20 |
|  | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ocds-b3wdp1-MD-1584952578104 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Cantemir, Taraclia, UTA Găgăuzia |  | S.R.L.”Moncomtex” |  | 06-14/156 din 22.05.2020 | 7 219 958,78 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 7 219 958,40 |
|  | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ocds-b3wdp1-MD-1584956169339 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă |  | S.R.L.”Dromas-Cons” |  | 06-14/160 din 25.05.2020 | 10 094 504,49 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 10 094 497,20 |
|  | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ocds-b3wdp1-MD-1584956674134 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Drochia, Glodeni, Râșcani |  | S.R.L.,,Magistrala-Nord,, |  | 06-14/159 din 25.05.2020 | 2 990 893,30 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 2 990 798,40 |
|  | 19.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ocds-b3wdp1-MD-1584966580332 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Ialoveni, Hâncești, Nisporeni |  | S.A.,,Drumuri-Ialoveni,, |  | 06-14/135 din 15.05.2020 | 7 378 794,00 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 7 238 517,60 |
|  | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ocds-b3wdp1-MD-1584967503278 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Orhei, Rezina Telenești |  | S.R.L.,,Dortehtrans,, |  | 06-14/168 29.05.2020 | 7 366 409,73 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 7 366 376,40 |
|  | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ocds-b3wdp1-MD-1584967999957 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Soroca, Florești, Șoldănești |  | S.A.,,Drumuri-Soroca,, |  | 06-14/137 din 15.05.2020 | 10 084 923,56 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 10 048 032,00 |
|  | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ocds-b3wdp1-MD-1584969643544 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Fălești, Sângerei |  | S.A.,,Drumuri-Bălți,, |  | 06-14/173 din 29.05.2020 | 8 749 502,33 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 8 749 478.40 |
|  | 13.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ocds-b3wdp1-MD-1585030256930 |  | Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00 |  | S.R.L.,,Var-Imp,, |  | 06-14/138 din 15.05.2020 | 7 430 220,94 |  | 11 luni calendaristice | - |  | - | 1 947 416,87 |
|  | 14.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ocds-b3wdp1-MD-1585551587101 |  | Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție ”Reparația drumului G50 Floreşti – Nicolaevca – Sîngerei, km 9,90 – 24,00, km 27,63-42,00” |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 22.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ocds-b3wdp1-MD-1579093549224 |  | Lucrări de reabilitare a drumului R13 Bălți-Florești-R14, sectorul km 0+00 – 39+830 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 04.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ocds-b3wdp1-MD-1585544520340 |  | Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora-Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 04.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ocds-b3wdp1-MD-1578731898229 |  | Lucrări de reabilitare și modernizare a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 96+000 – 105+000 ( M2 Drumul de centură al mun. Chișinău, sectorul 3). |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 04.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ocds-b3wdp1-MD-1578915230909 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G109 Delacău-Bulboaca-R2, sectoarele km 7+990 – 9+130, km 13+400 – 19+430 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 04.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ocds-b3wdp1-MD-1578919608401 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G125 Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2+700 – 24+500 |  | S.R.L.”Irinda Prim” |  | 06-14/208 din 10.06.2020 | 149 044 811,05 |  | Decembrie 2021 | - |  | - | 20 072 484,00 |
|  | 04.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ocds-b3wdp1-MD-1580222127035 |  | Lucrări de reabilitare și modernizare a drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 86+280 – 94+480 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 04.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ocds-b3wdp1-MD-1586258980571 |  | Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul G91 Ungheni – Bărboieni – Nemțeni – M1, km 4,3-32,1, drumul G97 R1 - Pănăşeşti- Căpriana-M1, km 0,0-11,8 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 11.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ocds-b3wdp1-MD-1586259606617 |  | Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R3 Chişinău - Hînceşti - Cimişlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 29-32, drumul R4 R6 – Goian – Criuleni – M1, km 0,0-33,7, drumul G83 R21 – Hîrjauca – Sanatoriul „Codru” – Leordoaia, km 0,0-11,2 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 11.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ocds-b3wdp1-MD-1586260216323 |  | Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R32 M3 – Vulcăneşti – Cahul – Taraclia, km 31,0-66,0, drumul R34.1 Cahul – frontiera cu România, km 0,0-5,06 |  | S.C.”Neledimpex”S.R.L. |  | 06-14/166 din 29.05.2020 | 19 451 606,24 |  | Septembrie 2020 30.11.2020 (AA1 din 21.10.2020) | - |  | - | 15 112 764,00 |
|  | 11.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ocds-b3wdp1-MD-1586260786399 |  | Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R8.1 R8 – Arionești – R14, km 0,0-9,47, drumul R11 Frontiera cu Ucraina - Briceni -Ocniţa - Otaci - R8, km 45,46-65,46, drumul R12 R8 – Donduşeni – Drochia – Pelinia – M5, km 37,2-48,86, drumul G31 R6 - Bilicenii Vechi - M5, km 0,0-10,0 |  | S.C.”Nouconst”S.R.L. |  | 06-14/165 din 29.05.2020 | 25 374 551,98 |  | Septembrie 2020 01.11.2020 (AA1 din 30.09.2020) | - |  | - | 15 891 927,60 |
|  | 11.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ocds-b3wdp1-MD-1586857932225 |  | Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executat la rece de tip ”Slurry Seal” pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 26,2-36,2 |  | S.R.L.”Robricons” |  | 06-14/176 din 29.05.2020 | 16 792 684,25 |  | Decembrie 2020 (AA nr 1 din 30.09.2020) | - |  | - | 10 368 374,40 |
|  | 12.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ocds-b3wdp1-MD-1586858989962 |  | Lucrări de reparație a podului pe drumul G71 R3 – Ialoveni – Băcioi – Sîngera – R2, km 2 |  | S.R.L.”Irinda Prim” |  | 06-14/206 din 09.06.2020 | 8 771 415,96 |  | Decembrie 2020 AA1 din 23.12.2020 31.12.2021 | - |  | - | 2 700 644,40 |
|  | 12.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ocds-b3wdp1-MD-1586860787794 |  | Lucrări de reparație a podului pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 215 |  | S.R.L.,,Nouconst” |  | 06-14/161 din 25.05.2020 | 13 143 550,14 |  | Decembrie 2021 | - |  | - | 542 242,80 |
|  | 12.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ocds-b3wdp1-MD-1586861646695 |  | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 57 |  | S.R.L.,,Nouconst” |  | 06-14/174 din 29.05.2020 | 13 029 669,25 |  | Septembrie 2021 | - |  | - | 1 433 118,00 |
|  | 12.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ocds-b3wdp1-MD-1587534019523 |  | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul G64 R6 – Bănești – Telenești – Budai – M5, km 13 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 15.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ocds-b3wdp1-MD-1587555938190 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66 – Văsieni – Bahu – R21, km 5,6-8,1 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 15.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ocds-b3wdp1-MD-1588768193935 |  | Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora-Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000 |  | S.A.,,Lusmecon,, |  | 06-14/210 din 10.06.2020 | 113 129 801,17 + 6 568 679,94 - 6 568 679,94 (AA nr.1 din 07.12.2020) |  | Decembrie 2021 | - |  | - | 940 644,00 |
|  | 29.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ocds-b3wdp1-MD-1588917573902 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari, mun. Chișinău |  | S.R.L.,,Staci Grup,, |  | 06-14/224 din 18.06.2020 | 15 333 886,87 |  | Octombrie 2020 | - |  | - | 5 063 690.40 |
|  | 02.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ocds-b3wdp1-MD-1589176023187 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Leova |  | S.R.L.”Irinda Prim” |  | 06-14/212 din 12.06.2020 | 14 188 918,53 |  | Octombrie 2020 | - |  | - | Finalizat 14 188 917,60 |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ocds-b3wdp1-MD-1589177285707 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Cahul, Cantemir |  | S.R.L.,,Masterdrum” |  | 06-14/226 din 19.06.2020 | 17 960 650,44 |  | Octombrie 2020 | - |  | - | Finalizat 17 960 652.00 |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ocds-b3wdp1-MD-1589177784046 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni |  | S.R.L.,,Nouconst” |  | 06-14/239 din 25.06.2020 | 22 824 538,11 |  | Octombrie 2020 | - |  | - | Finalizat 22 820 955.60 |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ocds-b3wdp1-MD-1589178921009 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ocds-b3wdp1-MD-1589179456834 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Drochia, Glodeni, Rîșcani |  | S.A.,,Drumuri-Soroca,, |  | 06-14/235 din 25.06.2020 | 15 209 544,28 |  | Octombrie 2020 | - |  | - | Finalizat 15 209 510,40 |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ocds-b3wdp1-MD-1589181447351 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Edineț, Dondușeni, Ocnița, Briceni |  | S.R.L.,,Corsag,, |  | 06-14/227 din 19.06.2020 | 26 162 708,27 |  | Octombrie 2020 | - |  | - | Finalizat 26 162 703,60 |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ocds-b3wdp1-MD-1589181915282 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Fălești, Sîngerei, mun. Bălți |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ocds-b3wdp1-MD-1589182345854 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Ialoveni, Hîncești, Nisporeni |  | S.R.L.,,Nouconst” |  | 06-14/236 din 25.06.2020 | 20 460 572,17 |  | Octombrie 2020 30 Noiembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 19 726 836,00 |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ocds-b3wdp1-MD-1589183439416 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Orhei, Rezina, Telenești |  | S.R.L.,,Staci Grup,, |  | 06-14/316 din 03.08.2020 | 17 934 445,57 |  | Octombrie 2020 | - |  | - | 5 835 806,40 |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ocds-b3wdp1-MD-1589184019639 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Soroca, Florești, Șoldănești |  | S.A.,,Drumuri-Soroca,, |  | 06-14/237 din 25.06.2020 | 13 534 998,77 +537 782,39 (AA nr.1 din 02.09.2020) |  | Octombrie 2020 | - |  | - | Finalizat 14 072 780,40 |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ocds-b3wdp1-MD-1589184724972 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Taraclia, UTA Găgăuzia |  | S.R.L.”Dromas-Cons” |  | 06-14/225 din 19.06.2020 | 16 431 234,76 |  | Octombrie 2020 | - |  | - | Finalizat 16 428 357,60 |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ocds-b3wdp1-MD-1589194465091 |  | Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul G91 Ungheni – Bărboieni – Nemțeni – M1, km 4,3-32,1, drumul G97 R1 - Pănăşeşti- Căpriana-M1, km 0,0-11,8 |  | S.C.”Neledimpex”S.R.L. |  | 06-14/209 din 10.06.2020 | 20 668 070,41 |  | Septembrie 2020 | - |  | - | 16 312 536,00 |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ocds-b3wdp1-MD-1589195388689 |  | Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R3 Chişinău - Hînceşti - Cimişlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 29-32, drumul R4 R6 – Goian – Criuleni – M1, km 0,0-33,7, drumul G83 R21 – Hîrjauca – Sanatoriul „Codru” – Leordoaia, km 0,0-11,2 |  | S.R.L.”Dromas-Cons” |  | 06-14/211 din 11.06.2020 | 23 155 828,00 |  | Septembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 23 155 824.00 |
|  | 03.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ocds-b3wdp1-MD-1590473108492 |  | Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea îmbrăcămintei rutiere pe drumul G64 R6 – Bănești – Telenești – Budai – M5, km 13 |  | S.R.L. Staci Grup” |  | 06-14/259 din 03.07.2020 | 7 560 255,31 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | 449 476,80 |
|  | 17.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ocds-b3wdp1-MD-1590474431441 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G67 G66 – Văsieni – Bahu – R21, km 5,6-8,1 |  | S.A.Drumuri Riscani” |  | 06-14/238 din 25.06.2020 | 13 969 511,45 ( + 435 231,00) AA nr 1 din 21.11.2020 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | 8 702 222,60 |
|  | 17.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ocds-b3wdp1-MD-1590747758347 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Fălești, Sîngerei |  | S.A.,,Drumuri-Bălți, |  | 06-14/245 din 01.07.2020 | 68 224 561,16 |  | Noiembrie 2020 21.12.2020 (AA nr.1 din 24.11.2020) | - |  | - | Finalizat 67 934 940,00 |
|  | 22.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ocds-b3wdp1-MD-1590748645201 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Ocnița, Briceni |  | S.A.,,Drumuri-Briceni,, |  | 06-14/246 din 01.07.2020 | 51 996 382,80 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 51 959 850,00 |
|  | 22.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ocds-b3wdp1-MD-1590749192017 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Șoldănești, Rezina |  | S.R.L.”Genesis International” |  | 06-14/248 din 01.07.2020 | 49 864 427,40 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 49 812 798,00 |
|  | 22.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ocds-b3wdp1-MD-1590749900538 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice locale, comunale și străzi (în limita localităților) amplasate teritorial în raioanele Strășeni, Călărași |  | S.R.L.”Nouconst” |  | 06-14/260 din 03.07.2020 | 58 185 665,19 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 58 180 297,20 |
|  | 22.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ocds-b3wdp1-MD-1589525567351 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G109 Delacău-Bulboaca-R2, sectoarele km 7+990 – 9+130, km 13+400 – 19+430 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 24.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ocds-b3wdp1-MD-1591098157558 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Ialoveni, Nisporeni |  | S.A..”Drumuri Ialoveni” |  | 06-14/247 din 02.07.2020 | 52 801 944,00 +1 064 212,88 (AA1 din 19.10.2020) |  | Noiembrie 2020 21.12.2020 (AA nr.2 din 30.11.2020) | - |  | - | Finalizat 51 476 409,60 |
|  | 24.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ocds-b3wdp1-MD-1591099457510 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Cahul, Cantemir |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 25.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ocds-b3wdp1-MD-1591096370867 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Orhei, Telenești |  | S.R.L.”Genesis International” |  | 06-14/274 din 08.07.2020 | 75 810 662,36 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 75 259 008,00 |
|  | 25.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ocds-b3wdp1-MD-1591095382710 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Edineț, Dondușeni |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 25.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ocds-b3wdp1-MD-1591245636526 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Drochia, Râșcani |  | S.R.L.,,Magistrala-Nord,, |  | 06-14/277 din 09.07.2020 | 59 141 785,54 |  | Noiembrie 2020 21.12.2020 (AA nr.1 din 24.11.2020) |  |  |  | Finalizat 58 728 214,80 |
|  | 26.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ocds-b3wdp1-MD-1591251087247 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Soroca, Florești |  | S.R.L.”Dromas-Cons” |  | 06-14/284 din 14.07.2020 | 80 716 654,30 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 80 621 005,20 |
|  | 26.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ocds-b3wdp1-MD-1591252021834 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Cimișlia, Basarabeasca, Leova |  | S.R.L. Irinda Prim” |  | 06-14/283 din 14.07.2020 | 64 798 990,99 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 64 753 890,00 |
|  | 26.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ocds-b3wdp1-MD-1591253575665 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Ungheni, Hîncești |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 29.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ocds-b3wdp1-MD-1591255250073 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubăsari |  | S.A..”Drumuri Criuleni” |  | 06-14/273 din 08.07.2020 | 66 298 172,53 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 66 288 303,60 |
|  | 29.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ocds-b3wdp1-MD-1591256331670 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Taraclia, UTA Găgăuzia |  | S.A..”Drumuri Comrat” |  | 06-14/278 din 10.07.2020 | 43 118 388,46 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 43 099 273,20 |
|  | 29.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ocds-b3wdp1-MD-1591257316119 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Glodeni, mun. Bălți |  | S.R.L.”Nouconst” |  | 06-14/285 din 14.07.2020 | 44 394 169,03 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 44 392 197,60 |
|  | 30.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ocds-b3wdp1-MD-1591257922396 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă |  | S.R.L.”Dromas-Cons” |  | 06-14/279 din 13.07.2020 | 53 100 167,62 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 53 053 649,95 |
|  | 30.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ocds-b3wdp1-MD-1591343201047 |  | Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii |  | S.R.L.”Rutador” |  | 06-14/296 din 16.07.2020 | Lotul I 11 338 900,96 Lotul II 4 891 670,41 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 11 338 899,60 4 891 668,00 |
|  | 01.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ocds-b3wdp1-MD-1591346186297 |  | Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii |  | S.R.L.”Magistrala Nistru” |  | 06-14/297 din 16.07.2020 | Lotul I 6 234 320,82 Lotul II 7 281 422,82 |  | S.R.L.”Magistrala Nistru” | - |  | - | 5 700 325,20 7 013 065,20 |
|  | 01.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ocds-b3wdp1-MD-1591347325338 |  | Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de sud al republicii |  | S.C.”Neledimpex”S.R.L. |  | 06-14/298 din 16.07.2020 | Lotul I 2 864 850,8 Lotul II 2 712 294,29 |  | S.C.”Neledimpex”S.R.L. | - |  | - | 1 867 614,00 2 629 993,20 |
|  | 01.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ocds-b3wdp1-MD-1591774394350 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă |  | S.R.L.”Dromas-Cons” |  | 06-14/300 din 17.07.2020 | 10 094 515,24 |  | Octombrie 2020 | - |  | - | Finalizat 10 094 060,40 |
|  | 03.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ocds-b3wdp1-MD-1591864107650 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Fălești, Sîngerei, mun. Bălți |  | S.R.L.,,Corsag,, |  | 06-14/294 din 15.07.2020 | 14 027 985,09 |  | Octombrie 2020 30.11.2020 (AA1 din 12.11.2020) | - |  | - | Finalizat 14 022 097,20 |
|  | 03.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ocds-b3wdp1-MD-1592379189905 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R21 Orhei-Bravicea (tronsonul Vatici-Morozeni), km 13-18 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 11.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ocds-b3wdp1-MD-1592809106660 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G113 Bender – Copanca – Plop-Ştiubei – Căuşeni, km 24,00-37,00 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 15.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ocds-b3wdp1-MD-1592814940387 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G95 R1 – Călăraşi – Pîrjolteni – Căbăieşti, km 2,00-7,00 |  | S.R.L.”Universcons” |  | 06-15/320 din 04.08.2020 | 683 745,6 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 683 745,60 |
|  | 15.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ocds-b3wdp1-MD-1592815728299 |  | Lucrări de proiectare (studiu de fezabilitate) pentru executarea lucrărilor de construcție a drumului Volintiri - frontiera cu Ucraina, km 0,00-8,50 |  | S.R.L.,,Astral-Proiect,, |  | 06-15/313 din 30.07.2020 | 484 689,53 |  | 5 luni calendaristice | - |  | - | Finalizat 484 689,53 |
|  | 15.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ocds-b3wdp1-MD-1591786193866 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în mun. Chișinău |  | S.A..”Lusmecon” |  | 06-14/314 din 31.07.2020 | 135 116 289,89 |  | Noiembrie 2020 21.12.2020 (AA nr.1 din 30.11.2020) | - |  | - | Finalizat 128 123 127,60 |
|  | 17.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ocds-b3wdp1-MD-1593418279933 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea soluţiilor de proiect privind remedierea degradărilor atestate la podul de încrucişare, poziţionat pe drumul republican R6 Chişinău - Orhei – Bălti, km 11,178 |  | S.R.L.,,Injproiect,, |  | 06-14/329 din 06.08.2020 | 481 176,00 |  | 6 luni | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 22.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ocds-b3wdp1-MD-1593496406553 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Edineț, Dondușeni |  | IPS ,,Corsag,, SRL |  | 06-15/321 din 04.08.2020 | 53 657 158,42 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 53 413 303,00 |
|  | 22.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ocds-b3wdp1-MD-1593520015989 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Cahul, Cantemir |  | S.R.L.,,Masterdrum,, |  | 06-14/319 din 04.08.2020 | 65 755 941,14 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 65 755 320,00 |
|  | 22.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ocds-b3wdp1-MD-1592915483545 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea detaliilor de execuție și groapa de împrumut pe drumul M3 Chişinău – Comrat – Giurgiuleşti – frontiera cu România (ocolire or.Vulcănești), km 0,00-8,58 |  | S.R.L.,,Universinj,, |  | 06-15/346 din 18.08.2020 | 1 875 428,40 |  | 5 luni | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 29.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ocds-b3wdp1-MD-1594016261460 |  | Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Ungheni, Hîncești |  | S.A.,,Drumuri Ialoveni,, |  | 06-14/341 din 12.08.2020 | 79 990 800,00 |  | Noiembrie 2020 21.12.2020 (AA nr.1 din 30.11.2020) | - |  | - | Finalizat 79 588 879,80 |
|  | 29.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ocds-b3wdp1-MD-1594212468975 |  | Lucrări de excavare, încărcare, transportare a pămîntului pentru amenajarea rampelor de acces la construcția podurilor și pasagelor peste rîul Bîc și calea ferată pe drumul M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 95,3-96,3 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 30.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ocds-b3wdp1-MD-1592818874973 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație și extindere a drumului R2 Chişinău – Bender – Tiraspol – M5 (tronson Chișinău - Anenii Noi), km 18,40-36,37 |  | S.R.L.,,INTEXNAUCA,, |  | 06-15/354 din 25.08.2020 | 4 970 000,00 |  | 11 luni | - |  | - | 745 000,00 |
|  | 31.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ocds-b3wdp1-MD-1594722141887 |  | Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R21 Orhei-Bravicea (tronsonul Vatici-Morozeni), km 13-18 |  | S.R.L.”Genesis International” |  | 06-14/347 din 19.08.2020 | 55 389 672,69 |  | Noiembrie 2021 | - |  | - | 8 969 364,00 |
|  | 05.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ocds-b3wdp1-MD-1596108131754 |  | Lucrări de excavare, încărcare, transportare a pământului pentru amenajarea rampelor de acces la construcția podurilor și pasagelor peste rîul Bâc și calea ferată pe drumul M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 95,3-96,3 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 17.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ocds-b3wdp1-MD-1594185131041 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costeşti – frontiera cu România, km 0,00-29,00 |  | S.R.L.,,Universinj,, |  | 06-15/368 din 08.09.2020 | 5 334 123,60 |  | 8 luni | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 18.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ocds-b3wdp1-MD-1594185668169 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costeşti – frontiera cu România, km 29,00-59,50 |  | S.R.L.,,Universinj,, |  | 06-15/367 din 08.09.2020 | 4 542 403,0 |  | 8 luni | - |  | - | 2 275 764,76 |
|  | 18.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ocds-b3wdp1-MD-1594186189981 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R7 R14 – Drochia – Costeşti – frontiera cu România, km 59,50-89,53 |  | S.R.L,,Simbo-Proiect” |  | 06-15/366 din 08.09.2020 | 3 795 972,00 |  | 8 luni | - |  | - | 1 091 767,20 |
|  | 18.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ocds-b3wdp1-MD-1596011890973 |  | Lucrări de reparație a drumului G91 Ungheni - Bărboieni – Nemțeni - M1 (sector s.Obileni - M1) |  | SA ,,Drumuri Ialoveni,, |  | 06-14/359 din 02.09.2020 | 4 509 525,55 |  | Noiembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 4 458 031,20 |
|  | 19.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ocds-b3wdp1-MD-1596024796170 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G113 Bender – Copanca – Plop-Ştiubei – Căuşeni, km 23,30 – 35,07 |  | S.R.L,,Constant-Proiect” |  | 06-15/364 din 07.09.2020 | 726 396,70 |  | 8 luni | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 19.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ocds-b3wdp1-MD-1596114250515 |  | Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinau- Tiraspol-frontieră cu Ucraina, km 264+790 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 20.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ocds-b3wdp1-MD-1594791762770 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R9 R14-Șoldănești-R20 (tronson Rogojeni-Șoldănești-Țareuca), km 0,0-45,28 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 24.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ocds-b3wdp1-MD-1594792733708 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R17 Fălești-Pîrlița, km 0,0-32,20 |  | S.R.L,,Astral-Proiect” |  | 06-15/381 din 21.09.2020 | 4 923 580,00 |  | 8 luni | - |  | - | 1 360 821,50 |
|  | 24.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ocds-b3wdp1-MD-1596545172701 |  | Lucrări de reparație a rosturilor de deformație la poduri, poziționate pe drumurile publice R5 M5-Vadul lui Vodă-M4, km 7+200; R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 36+208, km 44+337, km 45+298; R14 R6-Codru Nou-Soroca-Unguri-frontiera cu Ucraina, km 0+010, km 1+150, km 5+770; R20 Orhei–Rezina–Rîbnița, km 53+210 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 26.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ocds-b3wdp1-MD-1596787037593 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G38 R14-Soloneț-Unchitești-G39, km 0,0-18,51 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 02.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ocds-b3wdp1-MD-1596787926960 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 02.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ocds-b3wdp1-MD-1597211949902 |  | Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ”Reparația drumului G50 Floreşti – Nicolaevca – Sîngerei, km 9,90 – 24,00, km 27,63-42,00” |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 04.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ocds-b3wdp1-MD-1597229569833 |  | Lucrări de executare a marcajului orizontal longitudinal cu termoplast pe drumurile publice naționale |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 04.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ocds-b3wdp1-MD-1596092482336 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G109 Delacău-Bulboaca-R2, sectoarele km 7+990 – 9+130, km 13+400 – 19+430 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 09.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | ocds-b3wdp1-MD-1597641030947 |  | Echipament și utilaj de laborator pentru testarea materialelor de construcție în domeniul drumurilor |  | S.R.L. ,,Tecnos Quality,,, (lot I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX) S.A. ,,EXIMOTOR,, (lot V, X) |  | 11-18/388 din 25.09.2020 11-18/387 din 25.09.2020 | 2 145 000,00 240 000,00 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 09.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ocds-b3wdp1-MD-1597910010375 |  | Lucrări de proiectare privind selectarea și actualizarea volumelor de lucrări pentru sectorul de drum km 41,600-44,35 din proiectul ”Servicii de proiectare pentru lucrările de reparație a drumului M3 Chișinău-Cimișlia-Vulcănești-Giurgiulești-frontieră cu România, km 0,00-34,35 (modificat în M3 Chișinău-Comrat-Giurgiulești-frontiera cu România, km 10,00-44,35) |  | S.R.L,,Universinj” |  | 06-15/400 din 01.10.2020 | 693 975,60 |  | Martie 2021 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 11.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de execuție privind reabilitarea drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 93,65-94,45 |  | S.R.L,,Universinj” |  | 06-15/398 din 30.09.2020 | 2 583 630,0 |  | Mai 2021 | - |  | - | 357 049,49 |
|  | 11.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | ocds-b3wdp1-MD-1597818049050 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G65 G64-Telenești-Mîndrești-Ghiliceni-M5, km 7,64-15,60 |  | S.R.L,,Simbo Proiect” |  | 06-15/402 din 01.10.2020 | 1 430 407,20 |  | Aprilie 2021 | - |  | - | 511 429,20 |
|  | 11.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ocds-b3wdp1-MD-1597817511079 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G100 R33-Sofia-Cărpineni-Mingir-R34, km 0,0-3,0 |  | S.R.L,,Constant-Proiect |  | 06-15/393 din 29.09.2020 | 384 763,10 |  | 5 luni | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 11.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | ocds-b3wdp1-MD-1597817030537 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47 |  | S.R.L,,Transproiectconsult,, |  | 06-15/391 din 28.09.2020 | 1 491 632,00 |  | Aprilie 2021 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 11.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | ocds-b3wdp1-MD-1597815792146 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R20 Orhei-Rezina-Rîbnița km 50,29-53,00 |  | S.R.L,,Universcons,, |  | 06-15/390 din 28.09.2020 | 956 284,00 |  | Aprilie 2021 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 11.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ocds-b3wdp1-MD-1598010039906 |  | Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinau- Tiraspol-frontieră cu Ucraina, km 264+790 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 14.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | ocds-b3wdp1-MD-1596780873744 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R8 Edineț - Otaci -frontiera cu Ucraina (tronson Edineț-Otaci), km 0-55,42 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 16.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | ocds-b3wdp1-MD-1596782752645 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R15 M5-Glodeni, km 0,0-33,47 |  | S.R.L,,Simbo Proiect” |  | 06-15/409 din 07.10.2020 | 4 434 017,00 |  | 7 luni | - |  | - | 1 101 463,00 |
|  | 16.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | ocds-b3wdp1-MD-1596784134265 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R19 R9-Cunicea-Camenca (tronson Cotiujenii Mari-Cunicea-Sănătăuca), km 0,0-30,284 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 16.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ocds-b3wdp1-MD-1596784884043 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R25 Bucovăț-Nisporeni, km 0,0-37,27 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 16.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ocds-b3wdp1-MD-1596785982537 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R29 Comrat-Ciadîr-Lunga-frontiera cu Ucraina, km 0,0-42,27 |  | S.R.L,,Universinj” |  | 06-15/399 din 30.09.2020 | 5 519 815,20 |  | 7 luni | - |  | - | 2 351 074,80 |
|  | 16.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ocds-b3wdp1-MD-1597215868498 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R23 Basarabeasca-M3, km 0,0-19,27 |  | S.A,,INTEXNAUCA” |  | 06-15/442 din 06.11.2020 | 3 599 330,00 |  | 9 luni | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 18.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ocds-b3wdp1-MD-1599036065596 |  | Lucrări de reparație a rosturilor de deformație la poduri, poziționate pe drumurile publice R5 M5-Vadul lui Vodă-M4, km 7+200; R6 Chisinau-Orhei-Balti, km 36+208, km 44+337, km 45+298; R14 R6-Codru Nou-Soroca-Unguri-frontiera cu Ucraina, km 0+010, km 1+150, km 5+770; R20 Orhei–Rezina–Rîbnița, km 53+210 |  | S.C.,,Poduri Prim”S.R.L. |  | 06-14/405 din 01.10.2020 | 19 620 453,49 |  | Decembrie 2021 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 25.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | ocds-b3wdp1-MD-1597824132587 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0,0-31,15 |  | S.R.L,,Universinj” |  | 06-15/414 din 15.10.2020 | 4 324 458,00 |  | Aprilie 2021 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 28.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | ocds-b3wdp1-MD-1599115089824 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G38 R14-Soloneț-Unchitești-G39, km 0,0-18,51 |  | S.R.L,,Universcons” |  | 06-15/412 din 09.10.2020 | 2 396 299,00 |  | 7 luni | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 28.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | ocds-b3wdp1-MD-1599206399501 |  | Lucrări de executare a marcajului orizontal longitudinal cu termoplast pe drumurile publice naționale |  | S.C.,,Neledimpex ” S.R.L |  | 06-14/418 din 20.10.2020 | 11 179 683,19 |  | 3 luni calendaristice | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 28.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | ocds-b3wdp1-MD-1599207578278 |  | Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ”Reparația drumului G50 Floreşti – Nicolaevca – Sîngerei, km 9,90 – 24,00, km 27,63-42,00” |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 28.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ocds-b3wdp1-MD-1599215474893 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09 |  | S.R.L. ,,Transproiectconsult,, |  | 06-15/419 din 20.10.2020 | 2 650 494,00 |  | 5 luni | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 28.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | ocds-b3wdp1-MD-1600156787204 |  | Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinau- Tiraspol-frontieră cu Ucraina, km 264+790 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 05.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | ocds-b3wdp1-MD-1599118041510 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R9 R14-Șoldănești-R20 (tronson Rogojeni-Șoldănești-Țareuca), km 0,0-45,28 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 12.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | ocds-b3wdp1-MD-1601385983808 |  | Lucrări de expertizare tehnică la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R32 M3–Vulcănești–Cahul–Taraclia, km 42,100; R35 Comrat–Cantemir–R36, km 14,370; R37 Ceadîr-Lunga–Taraclia–R32, km 6,750 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 24.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ocds-b3wdp1-MD-1601379406242 |  | Lucrări de proiectare pentru completarea și modificarea proiectului ”Reparația drumului G50 Floreşti – Nicolaevca – Sîngerei, km 9,90 – 24,00, km 27,63-42,00” |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 30.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | ocds-b3wdp1-MD-1601386631435 |  | Lucrări de proiectare cu privire la reparația podurilor de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R12 R8–Dondușeni–Drochia–Pelinia–M5, km 59,960; R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, km 62,376 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 27.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | ocds-b3wdp1-MD-1601387167106 |  | Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 88,322; km 95,740, G109 Delacău–Bulboaca–R2, km 23,850 |  | S.R.L,,Injproiect” |  | 06-15/485 din 03.12.2020 | 884 640,00 |  | 30 iulie 2021 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 27.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ocds-b3wdp1-MD-1601387631486 |  | Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R32 M3–Vulcănești–Cahul–Taraclia, km 46,800; R35 Comrat–Cantemir–R36, km 24,640; G100 R33–Sofia–Cărpineni–Mingir–R34, km 37,220 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 23.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | ocds-b3wdp1-MD-1601387989276 |  | Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: M1 Frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina, km 8,330; R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 128,970; 136,200 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 27.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | ocds-b3wdp1-MD-1601464132018 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în zona de nord al republicii |  | IPS,,Corsag” SRL |  | 06-14/456 din 13.11.2020 | 18 931 691,33 |  | 31 Decembrie 2021 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 22.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | ocds-b3wdp1-MD-1601469959283 |  | Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic amplasate teritorial în zona de sud al republicii |  | S.R..L.,,Masterdrum” |  | 06-14/447 din 11.11.2020 | 15 283 067,80 |  | 31 Decembrie 2021 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 22.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ocds-b3wdp1-MD-1600677869361 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R19 R9-Cunicea-Camenca (tronson Cotiujenii Mari-Cunicea-Sănătăuca), km 0,0-30,284 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 29.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | ocds-b3wdp1-MD-1600678602449 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R25 Bucovăț-Nisporeni, km 0,0-37,27 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 29.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | ocds-b3wdp1-MD-1600690174438 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R8 Edineț - Otaci -frontiera cu Ucraina (tronson Edineț-Otaci), km 0-55,42 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 29.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | ocds-b3wdp1-MD-1602075343873 |  | Lucrări de reparație periodică a drumurilor comunale și străzi în com. Ciutești, raionul Nisporeni , de la biserica nouă pâna la cimitirul vechi, L-400 m |  | SC ,,Nisprofcon” SRL |  | 06-14/443 din 09.11.2020 | 1 020 276,00 |  | Decembrie 2020 | - |  | - | Finalizat 1 020 276,00 |
|  | 30.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | ocds-b3wdp1-MD-1601384931152 |  | Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R34 Hînceşti – Leova – Cahul – Giurgiuleşti, km 82,00 – 125,00 |  | S.R.L,,Universinj” |  | 06-15/479 din 01.12.2020 | 6 460 408,80 |  | 30 septembrie 2021 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 06.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | ocds-b3wdp1-MD-1602661960057 |  | Lucrări de reparație a podului de încrucișare poziționat pe drumul expres M5 Frontieră cu Ucraina-Criva-Balți-Chișinau- Tiraspol-frontieră cu Ucraina, km 264+790 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 06.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | ocds-b3wdp1-MD-1602848924053 |  | Servicii de cercetare și dezvoltare privind elaborarea documentelor normative |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ocds-b3wdp1-MD-1603182581648 |  | Tahiometru total cu funcția încorporată de măsurare, citire și setare a înălțimii în mod automat |  | Î.C.S. „Softline International” S.R.L. |  | 06-14/463 din 30.11.2020 | 306 000,00 |  | 30.12.2020 | - |  | - | Finalizat 306 000,00 |
|  | 11.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | ocds-b3wdp1-MD-1603183459995 |  | Sistem de monitorizare a traficului pe drumurile naționale (cu instalare) |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 11.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | ocds-b3wdp1-MD-1602163919899 |  | Lucrări de reabilitare a drumului G109 Delacău-Bulboaca-R2, sectoarele km 7+990 – 9+130, km 13+400 – 19+430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contestatie |
|  | 12.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | ocds-b3wdp1-MD-1603718610562 |  | Lucrări de reparatie a drumului G67 G66 - Vasieni - Bahu - R21, km 0,00-1,00 (sector experimental) |  | F.C.P.”Lincons,,S.R.L. |  | 06-14/468 Din 30.11.2020 | 1 073 744,90 |  | 31.12.2020 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 17.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | ocds-b3wdp1-MD-1602661061897 |  | Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R9 R14-Șoldănești-R20 (tronson Rogojeni-Șoldănești-Țareuca), km 0,0-45,28 |  | S.R.L,,Universcons” |  | 06-15/498 din 15.12.2020 | 5 360 140,80 |  | 15.08.2021 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 19.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | ocds-b3wdp1-MD-1603891383080 |  | Lucrări de construcție a podului peste r. Bâc și a pasajului peste calea ferată la drumul M1 fr. România-Leușeni-Chișinau-Dubăsari-fr. cu Ucraina, km 94 – 95 |  | - |  | - | - |  | - | - |  | - | Anulată |
|  | 20.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | ocds-b3wdp1-MD-1604581732467 |  | Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului de reparație a drumului „G39 R14 – Unchitești – Țâpordei – R19, km 0,00 – 9,63 (modificat din L185 M2 – Hârtop - Cernița, km 0,00 – 6,00 și L130 Stația Unchitești - Hârtop, km 0,00 – 3,40, conform Hotărârii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016)” |  | S.R.L,,Universcons” |  | 06-15/499 din 15.12.2020 | 865 518,00 |  | 30.09.2021 | - |  | - | Executarea contractului |
|  | 27.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | ocds-b3wdp1-MD-1606997401954 |  | Lucrări de proiectare pentru actualizarea proiectului „Reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 86,28-94,48 (modificat conform Hotărîrii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016 din M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 5,40-13,6) pe sectorul km 90,60 – km 91,33” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | ocds-b3wdp1-MD-1607499445324 |  | Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R32 M3–Vulcănești–Cahul–Taraclia, km 46,800; R35 Comrat–Cantemir–R36, km 24,640; G100 R33–Sofia–Cărpineni–Mingir–R34, km 37,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | ocds-b3wdp1-MD-1607500290638 |  | Lucrări de proiectare cu privire la reparația podurilor de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R12 R8–Dondușeni–Drochia–Pelinia–M5, km 59,960; R16 Bălți–Fălești–Sculeni–Ungheni, km 62,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | ocds-b3wdp1-MD-1607502912658 |  | Lucrări de expertizare tehnică la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: R32 M3–Vulcănești–Cahul–Taraclia, km 42,100; R35 Comrat–Cantemir–R36, km 14,370; R37 Ceadîr-Lunga–Taraclia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | ocds-b3wdp1-MD-1607504381842 |  | Lucrări de proiectare cu privire la remedierea degradărilor atestate la podurile de șosea, poziționate pe următoarele drumuri publice: M1 Frontiera cu România–Leușeni–Chișinău–Dubăsari–frontiera cu Ucraina, km 8,330; R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 128,970; 136,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | ocds-b3wdp1-MD-1607522366049 |  | Lucrări de construcție a podului peste r. Bâc și a pasajului peste calea ferată la drumul M1 fr. România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-fr. cu Ucraina, km 94 – 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |